面向国产硬件极致性能优化的推理引擎
中期测试方案

| 项目编号 | 2025ZD0123804 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 面向国产硬件极致性能优化的推理引擎 |
| 项目负责人 | 张书豪 |
| 项目承担单位 | 华中科技大学 |
| 执行期限 | 2025 年 12 月至 2028 年 11 月 |

浦江国家实验室制

2026 年 10 月 23 日

目 录

1 依据文件	3

2 基本情况	3

2.1 项目简介	3

2.2 测试目的	3

2.3 项目考核指标表	3

2.4 测试范围	5

2.5 相关方的名称与联系方式	5

2.5.1 委托方与联系方式	5

2.5.2 承研单位的名称与联系方式	5

2.5.3 软件测评机构的名称与联系方式	6

2.6 文档标识与概述	6

2.7 术语和缩略语	6

3 测试环境	7

3.1 软硬件环境	7

3.2 测试场地	7

3.3 测试数据	7

4 测试内容与方法	8

4.1 测试方法	8

4.2 测试内容	8

4.3 测试内容充分性及测试流程有效性分析	12

4.3.1 测试流程有效性分析	12

4.3.2 测试内容充分性分析	13

5 测试风险分析	13

6 测试工作安排	13

6.1 测试进度	13

6.2 人员与职责	16

- 依据文件

- 本测试方案依据课题任务书及本次确定的中期测试范围与方法编制，所依据的文件和资料见表1-1。

表1-1 依据文件

| 序号 | 依据文件 | 版本/来源说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《新一代人工智能国家科技重大专项课题任务书》；课题名称：面向国产硬件极致性能优化的推理引擎；课题编号：2025ZD0123804 | 课题任务书 |
| 2 | 《面向国产硬件极致性能优化的推理引擎中期测试方案》（本文档） | V5.27；2026；课题组 |
| 3 | 五项指定数据集的评价规则、受测软件配置及原始测试记录 | 本次测试采用的版本及归档资料 |

- 基本情况

  - 项目简介

- 课题名称：面向国产硬件极致性能优化的推理引擎。

- 课题承担单位：华中科技大学。

- 课题负责人：张书豪。

- 课题简介：本课题研制面向国产算力的vLLM-HUST推理引擎，开展推理性能、长上下文稳定性和单位token成本优化。

  - 测试目的

- 本测试方案用于验证课题四中期考核指标1.1、1.2、2.1和3.1的满足情况，按规定的测试范围与方法逐项测试，形成中期测试报告。

  - 项目考核指标表

- 中期考核指标及对应测试项见表2-1。

表2-1 项目考核指标表

| 测试项 | 考核指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 指标名称 | 中期测试要求 | 对应测试项 |
| 测试项1 | 指标1.1 单芯片有效算力 | 至少1类国产AI芯片，采用35B模型；规定精度及推理工况下，报告单芯片平均有效算力，同工况可实现效率达到50%及以上。 | 表4-1 单芯片有效算力 |
| 测试项2 | 指标1.2 吞吐与时延 | 典型场景吞吐提升≥10%，平均TTFT与平均TPOT改善率分别≥5%；形成可复现测试大纲和脚本。 | 表4-2 吞吐与时延 |
| 测试项3 | 指标2.1 数据集运行稳定性 | 上下文长度≥16K；吞吐曲线平稳，TTFT/TPOT的P95/P99稳定，无明显性能退化。 | 表4-3 数据集运行稳定性 |
| 测试项4 | 指标3.1 单位token成本 | 单一代表性场景成本降低≥10%，高负载芯片利用率明显优于未优化基线。 | 表4-4 单位token成本 |

  - 测试范围

- 本次测试采用35B模型和五项指定数据集。稳定性核查覆盖既定任务清单，其余指标选取适用场景及记录；所用配置、硬件能力标定及同工况参考时间核算资料一并归档。

- B0与B1基于同一模型及源权重版本，在相同硬件资源范围内对照。引擎优化配置可不同，按第4.1节核验可比性；结论限于实际受测配置。

  - 相关方的名称与联系方式

    - 委托方与联系方式

- 委托方：浦江国家实验室。

- 地址：—

- 联系人：—

- 电话：—

    - 承研单位的名称与联系方式

- 承研单位：华中科技大学。

- 地址：—

- 联系人：张书豪。

- 电话：—

    - 软件测评机构的名称与联系方式

- 软件测评机构：—

- 地址：—

- 联系人：—

- 电话：—

  - 文档标识与概述

- 本文档标题：面向国产硬件极致性能优化的推理引擎中期测试方案。

- 本文档版本：V5.27。

- 本文档适用的计算机软件：vLLM-HUST推理引擎。

- 本文档规定中期测试的范围、环境、方法、充分性要求和判定条件，并明确测试风险、进度及人员职责，作为本次中期测试与结果复核的依据。

  - 术语和缩略语

表2-2 术语和缩略语

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| B0 | vLLM及vllm-ascend在相应版本支持范围内的合理基准配置。 |
| B1 | 受测vLLM-HUST配置，采用vllm-ascend-hust部署。 |
| TTFT | 请求发出至首token返回的时间。 |
| TPOT | 首token返回后平均每个输出token的生成时间。 |
| SLO | 服务等级目标，本次测试沿用既定服务约定。 |
| TP | 张量并行；TP=2表示两卡张量并行。 |
| BF16 | BFloat16数据格式；权重、计算及KV缓存精度分别记录。 |
| 同工况可实现效率 | 独立推导的同工况参考时间与实测时间之比，反映相对可实现水平的运行效率。 |

- 测试环境

  - 软硬件环境

- 软件环境

表3-1 软件环境配置

| 序号 | 软件名称 | 版本号 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | vLLM及vllm-ascend | 采用本次B0归档版本 | 基准推理服务 |
| 2 | vLLM-HUST及vllm-ascend-hust | 采用本次B1受测版本 | 优化推理服务 |
| 3 | Qwen3.5-35B-A3B | 同一源权重版本；精度及量化配置分别归档 | 两侧共用基础模型 |
| 4 | 测试脚本与评分程序 | 采用既定测试配置 | 请求执行、计时、评分及指标复算 |

- 两侧软件版本、兼容补丁、镜像、模型权重及生效参数归档。

（2）硬件环境

表3-2 硬件环境配置

| 序号 | 硬件名称 | 型号 | 配 置 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国产AI加速卡 | Ascend 910B2 | 2卡；并行配置分别归档 | 35B模型推理测试 |
| 2 | 测试主机 | 实际机型归档 | 两侧主机资源保持可比 | 服务部署与负载执行 |

  - 测试场地

- B0与B1使用相同型号、数量和物理互联的加速卡，主机资源保持可比；逻辑并行和部署策略可不同，辅助模型及其他优化所用资源一并计入。

  - 测试数据

- 测试数据采用MMLU-Pro、HLE-Verified、SWE-bench-Pro、FrontierScience和TerminalBench 2.1，版本、划分、任务清单及评分规则沿用已确定配置。各项指标共用相应执行轨迹，结果按数据集既有的文本、图像及赛道划分分别报告。

- 已有记录按第4.1节核验可比性及完整性，不因引擎配置不同直接判废。口径差异依据原始记录复算或重新评分，仅补充确实缺失的资料或测试，保留原始及异常记录。

- 测试内容与方法

  - 测试方法

- B0与B1采用同一基础模型及源权重版本、数据和任务范围，保持请求语义、采样及输出约束、质量与SLO要求、统计规则一致。权重、激活或KV缓存量化，以及推测解码、缓存管理、图模式、算子、批处理、调度和逻辑并行等实现配置可不同，不限于上述手段。量化派生权重及辅助模型须记录来源；质量和性能均对应实际受测配置。

- B0采用该版本支持的合理配置，不人为削弱。各测试项的两侧配置、负载、缓存初始条件、测量边界及判定规则在测试前确定，执行命令、差异及生效回执归档。允许预设算法按负载动态调度，不允许现场试配择优、自动降级换口径或事后筛选成绩。各项结果分别注明配置，不将不同配置的最优值拼成同一配置成绩。

  - 测试内容

表4-1 单芯片有效算力

| 测试项名称 | 单芯片有效算力 | 测试项标识 | 指标1.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试依据 | 课题任务书指标1.1及本次中期测试范围与方法。 |  |  |
| 指标内容 | 至少1类国产AI芯片，采用35B模型；规定精度及推理工况下，报告单芯片平均有效算力，同工况可实现效率达到50%及以上。 |  |  |
| 测试项描述 | 分别核算规定推理工况下的单芯片平均有效算力与同工况可实现效率。 |  |  |
| 测试流程 | 测试准备：输入取自既定数据集，核对模型及部署配置。预先确定输入输出规模、批处理、缓存条件、测量范围和计时边界，建立对应工况参考模型。 测试步骤： （1）按各受测配置对应的精度及运行条件独立标定计算、访存及通信能力，结合必要工作量、实际阶段依赖、资源重叠和必要调度推导参考时间，核验适用性。 （2）加载、预热后按规定负载执行无插桩推理，采集同步墙钟时间T，包含区间内搬运、通信和同步开销。插桩记录用于核查路径及算量，须与计时运行的配置、工作量和统计边界对应。 （3）核对F、T及参考时间覆盖同一工作量，计算单芯片平均有效算力和同工况可实现效率，注明测量范围。已有记录符合上述条件的直接复算，缺失的仅补充相应测量。 方法与度量：C=F/(k×T×10¹²)，η=T参/T×100%。C为单芯片平均有效算力（TFLOPS），η为同工况可实现效率；F为有效FLOPs总量，k为全部参与芯片数，T、T参为实测、参考时间（秒）。矩阵乘法按2MNK、MoE按激活专家、注意力按实际结构计量。填充、重复计算、未采纳草稿及缓存省略算量不计入F。 参考时间：T参依据独立标定和模型依赖推导，不以计算、访存和通信总时间的最大值代替实际阶段依赖。参考方法及适用范围在正式测量或复算前确定，不以B0、B1实测耗时反向拟合。必要调度与实现引入的冗余等待分开核算。 |  |  |
| 充分性要求 | 测试记录包括配置、独立标定、参考时间推导及适用性依据、工作量与计时记录、复算表。原有经验资源参考及插桩结果单列保留，说明方法变化，不替代无插桩结果。 |  |  |
| 判定条件 | F、T、T参有效且口径一致，η≥50%。两侧采用同一参考方法；精度、工作量或执行路径有差异时分别核算T参，条件一致时共用。不同参考下的η不直接作为性能提升率。冗余工作及额外等待不计入T参，不估算扣减插桩开销；依据不足时不作达标判定。 |  |  |

表4-2 吞吐与时延

| 测试项名称 | 吞吐与时延 | 测试项标识 | 指标1.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试依据 | 课题任务书指标1.2及本次中期测试范围与方法。 |  |  |
| 指标内容 | 典型场景吞吐提升≥10%，平均TTFT与平均TPOT改善率分别≥5%；形成可复现测试大纲和脚本。 |  |  |
| 测试项描述 | 分别验证充分负载下吞吐提升和相同输入压力下平均TTFT、平均TPOT改善情况。 |  |  |
| 测试流程 | 测试准备：采用既定多轮对话、工具调用场景，按第4.1节核对共同测试条件及优化配置差异，分别确定吞吐与时延负载。 测试步骤： （1）核对B0与B1的启动命令、生效参数和测试程序版本。新增测量在模型加载、预热完成且服务正常后开始。 （2）在高并发、充分负载下分别执行B0与B1吞吐测试，采集成功输出token数及测量时长。两侧采用相同的请求统计方法和服务要求。 （3）在相同输入压力、请求长度分布及到达序列下执行时延测试。记录请求发出、首token返回及请求完成时刻，统计逐请求TTFT、TPOT及其平均值和有效样本数。 （4）按数据集评价规则对输出评分。结构化输出采用相同Schema及校验程序，比较两侧合法率，记录质量差异及生成波动。 方法与度量：Q=N/T，N为区间成功输出token数，T为区间秒数。TTFT为成功请求发出至首token返回时间；TPOT=(请求完成时刻−首token返回时刻)/(输出token数−1)，仅统计输出多于1个token的成功请求。时延以毫秒报告，平均值按逐请求等权计算。吞吐提升率=(Q1/Q0−1)×100%；时延改善率=(1−L1/L0)×100%，L分别为平均TTFT、平均TPOT，下标0、1表示B0、B1。 服务要求：质量评分与Schema合法率采用同协议基线比较，Schema仅统计结构化输出任务。SLO沿用既定服务约定；混合Prefill/Decode波次的TPOT P99结合波次时长单独报告。 |  |  |
| 充分性要求 | 完成本测试项规定的测量和复核，测试记录包括：两侧版本与生效配置、测试脚本及执行命令、请求清单及到达配置、逐请求计时和token统计、异常与超时记录、任务输出与评分、指标复算表。 |  |  |
| 判定条件 | 吞吐提升率≥10%，平均TTFT和平均TPOT改善率分别≥5%，并满足统一质量与服务要求。吞吐与时延按各自负载条件判定；无有效样本、分母为零或条件不可比时，不作达标判定。 |  |  |

表4-3 数据集运行稳定性

| 测试项名称 | 数据集运行稳定性 | 测试项标识 | 指标2.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试依据 | 课题任务书指标2.1及本次中期测试范围与方法。 |  |  |
| 指标内容 | 上下文长度≥16K；吞吐曲线平稳，TTFT/TPOT的P95/P99稳定，无明显性能退化。 |  |  |
| 测试项描述 | 核查五项指定数据集的运行异常及实际16K以上上下文区间的性能稳定性。 |  |  |
| 测试流程 | 测试准备：在五项指定数据集的既定版本、任务清单及部署配置下开展稳定性核查，使用正常评测产生的请求、输出及服务记录。 测试步骤： （1）复核各数据集已有运行记录的配置、任务完成情况及日志完整性。需补充的测量随对应任务执行，记录运行起止时间、输入及输出token数和总上下文长度。 （2）核对逐请求结束原因、输出预算、输出记录及服务日志，检查OOM、死锁、非预期服务退出或静默截断，记录发生时点、受影响任务及复核结果。 （3）按单请求实际上下文长度识别达到16K及以上的运行区间，按既定窗口统计吞吐、TTFT和TPOT的P95/P99及样本数，结合负载与服务日志复核波动。符合相同口径的32K记录可复用。 方法与度量：按数据集汇总任务完成及异常情况。上下文长度按实际分词器逐请求统计；窗口吞吐为成功输出token数除以窗口秒数。P95/P99按表4-2定义的逐请求TTFT、TPOT计算，采用相同分位数算法，保留窗口、负载配置及样本数，分别报告连续运行区间。 |  |  |
| 充分性要求 | 完成本测试项规定的测量和复核，测试记录包括：各数据集任务完成与异常汇总、请求结束状态及输出、上下文长度统计、服务日志和监控、实际覆盖16K及以上上下文区间的连续记录、分窗口统计及曲线。 |  |  |
| 判定条件 | 五项数据集既定任务范围内，无OOM、死锁、非预期服务退出或静默截断。长上下文结论以实际覆盖16K及以上的连续记录为依据，结合可比负载及正常推理波次，核验吞吐与TTFT/TPOT的P95/P99无持续性退化或异常抬升。 |  |  |

表4-4 单位token成本

| 测试项名称 | 单位token成本 | 测试项标识 | 指标3.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试依据 | 课题任务书指标3.1及本次中期测试范围与方法。 |  |  |
| 指标内容 | 单一代表性场景成本降低≥10%，高负载芯片利用率明显优于未优化基线。 |  |  |
| 测试项描述 | 验证代表性场景单位token成本降幅及可比高负载下芯片利用率。 |  |  |
| 测试流程 | 测试准备：选取已确认的代表性场景，核对B0与B1的任务、质量和服务要求，确定每卡月度综合费用、费用范围及月度折算天数。确认测量区间、实际占用卡数、请求用量记录及芯片利用率采集方法。 测试步骤： （1）按统一费用范围记录每卡月度综合费用及其取值依据，已包含的卡租、主机、内存、电力和运维等费用不重复计入。根据实际占用卡数及测量时长，将月度费用分摊至相应测量区间。 （2）执行代表性任务，记录测量区间、逐请求起止时刻及用量。新增输入、缓存命中输入和输出使用区间内发起并成功完成的同一请求集合，跨区间请求的用量单列。质量和服务指标按既定方法核验。 （3）计算B0与B1每百万输出token成本及降幅。在可比高负载下，按节点、卡及相同测量区间采集AI Core利用率，按同一方法统计时间平均值。 方法与度量：分摊费用C=P×k×T/(24×D×3600)，P为每卡月度综合费用（元/卡月），k为实际占用卡数，T为测量秒数，D为折算月天数。单位成本c=10⁶×C/N（元/百万输出token），N为区间内发起并成功完成请求的输出token数。成本降幅R=(1−c1/c0)×100%，下标0、1表示B0、B1。利用率按采样时长加权求均值，按卡报告并汇总。 |  |  |
| 充分性要求 | 完成本测试项规定的测量和复核，测试记录包括：代表性场景及两侧配置、月度综合费用及依据、费用范围、折算月天数、占用卡数、测量区间和同一请求集合的用量账单、质量与服务记录、含节点及卡标识的利用率采样和复算表。 |  |  |
| 判定条件 | 单位token成本降低≥10%，可比高负载下芯片平均利用率明显优于基线。费用与token采用相同测量区间，全部占用卡数纳入核算，固定费用不按利用率折减。分母为零或对照条件不一致的，不作达标判定。 |  |  |

  - 测试内容充分性及测试流程有效性分析

    - 测试流程有效性分析

- 有效算力与同工况可实现效率分别报告，采用独立参考时间及无插桩计时核算；吞吐与时延采用各自适用的负载进行B0/B1对照；稳定性结合逐请求记录、窗口统计与服务日志复核；成本采用同一测量区间的费用与用量核算。上述流程与各项中期指标的评价内容对应。

    - 测试内容充分性分析

- 本方案设置四个测试项，分别对应中期考核指标1.1、1.2、2.1和3.1。各测试项明确测试流程、记录要求和判定条件，覆盖关系见表4-5。

表4-5 需求测试充分性分析

| 序号 | 任务书考核指标 | 测试项标识 | 测试项名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指标1.1 | 指标1.1 | 单芯片有效算力 |  |
| 2 | 指标1.2 | 指标1.2 | 吞吐与时延 |  |
| 3 | 指标2.1 | 指标2.1 | 数据集运行稳定性 |  |
| 4 | 指标3.1 | 指标3.1 | 单位token成本 |  |

- 测试风险分析

- 本次测试的主要风险及应对措施见表5-1。

表5-1 风险及应对措施

| 风险类型 | 风险 | 可能性 | 影响 | 解决对策 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置风险 | 配置差异未记录或超出既定可比范围 | 中 | 大 | 按第4.1节复核差异及质量影响，核对参考模型适用性，保留依据和原始记录。 |
| 记录风险 | 原始记录缺失或统计范围存在差异 | 中 | 大 | 复核差异影响，仅补充对应资料或测试。 |
| 资源风险 | 资源占用或干扰导致两侧条件不可比 | 中 | 大 | 记录资源占用与干扰，核对两侧硬件及主机资源条件。 |

- 测试工作安排

  - 测试进度

- 测试按表6-1组织。T0为准备工作开始时刻，T1至T8为各阶段完成时刻，实际起止时间记入测试记录。阶段完成以规定记录及复核齐备为依据，不以反复测至达标为条件。

- 阶段1、2完成后开展各项测试；阶段3至6可按资源条件调整先后，互不干扰的离线复算可并行。质量输出、稳定性日志、用量及利用率随对应任务同步采集。已有合规记录优先复用，仅补充缺失项；新测量不抢占正在运行的任务。

表6-1 进度安排

| 测试活动 | 起止时间 | 内 容 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 步骤1 资料与范围核查 | T0—T1 | 核对四项指标、五项数据集的版本与任务清单，清点B0/B1已有记录。按第4.1节划分可复用、可复算及缺失项，形成测试任务清单。 | 测试执行人员、独立复核人员 |
| 步骤2 环境与采集准备 | T1—T2 | 核对模型、资源及两侧配置差异，确定负载、质量/SLO、缓存条件和计时边界。验证服务、评分与日志采集，归档生效回执；试运行与正式记录分开。 | 测试执行人员、管理员 |
| 步骤3 有效算力测试 | T2—T3 | 按表4-1核验独立标定及参考方法，匹配有效算量、参与卡数与无插桩计时。复算或补充测量，分别形成有效算力、可实现效率及适用范围记录。 | 测试执行人员、独立复核人员 |
| 步骤4 吞吐与时延测试 | T3—T4 | 按表4-2分别执行充分负载吞吐和相同输入压力时延对照。保存请求、输出及异常，评分并核查Schema与SLO，形成吞吐、平均TTFT/TPOT及改善率表。 | 测试执行人员 |
| 步骤5 数据集稳定性核查 | T4—T5 | 按表4-3核查五项数据集任务完成及异常，汇总同步采集的日志。识别实际16K以上连续区间，形成吞吐曲线、时延P95/P99和异常复核记录。 | 测试执行人员 |
| 步骤6 单位token成本核算 | T5—T6 | 按表4-4核对代表性场景费用、占用卡数和测量区间，关联同一请求集合用量及质量记录；复用同期利用率采样，形成单位成本、降幅及利用率对照表。 | 测试执行人员、管理员 |
| 步骤7 交叉复核与缺项补充 | T6—T7 | 逐项复核配置、原始记录和计算结果。仅对缺失或无效证据补充相应记录或测试，再复核受影响指标；保留失败、异常及原始结果，不择优替换。 | 独立复核人员、测试执行人员 |
| 步骤8 报告审核与归档 | T7—T8 | 按四项指标编制报告，逐项列明结果、判定与未完成事项。核对大纲口径及证据引用，归档配置、脚本、原始记录和复算表，由测试负责人审核。 | 独立复核人员、测试负责人 |

  - 人员与职责

表6-2 相关人员与职责

| 角色 | 人员 | 职责描述 |
| --- | --- | --- |
| 测试负责人 | — | 确认测试范围并审核报告。 |
| 测试执行人员 | — | 负责测试实施和记录。 |
| 管理员 | — | 核对配置及数据来源。 |
| 独立复核人员 | — | 负责指标复算和结论复核。 |