面向国产硬件极致性能优化的推理引擎项目测试方案

V5.4

| 课题编号 | 2025ZD0123804 |
| --- | --- |
| 课题名称 | 面向国产硬件极致性能优化的推理引擎 |
| 课题负责人 | 张书豪 |
| 课题承担单位 | 华中科技大学 |
| 执行期限 | 2025年12月—2028年11月 |

浦江国家实验室制

2026年10月10日

目 录

1 依据文件	5

2 基本情况	6

2.1 项目简介	6

2.2 测试目的	6

2.3 测试范围	6

3 测试环境	8

3.1 软硬件环境	8

3.2 测试场地	9

3.3 测试数据	9

4 测试内容与方法	10

4.1 必须交付：任务书四项考核指标	13

4.2 必须交付：结果有效性检查	21

4.3 额外交付：其他平台（端侧）与400B级大模型优化	22

4.4 A1—A4指标与数据资产矩阵	23

4.4.1 浦江指定数据集与35B B0/B1执行范围	27

4.4.2 必须交付的补充负载：SWE长会话前缀复用	31

4.5 固定模型、负载与部署配置矩阵（含必须与额外）	33

4.5.1 负载覆盖与模型绑定	33

4.5.2 权威基准与固定测试配置说明	35

4.5.3 模型族、规模层级与冻结	36

4.5.4 大模型部署资源预算与容量门禁	37

4.5.5 多级多卡部署场景与测试方案	38

4.6 测试方法与结果判定	40

4.6.1 环境和配置控制	40

4.6.2 负载与测量	41

4.6.3 重复与统计	41

4.6.4 指标计算	41

4.6.5 A1有效算力专项规则	44

4.6.6 A4全系统单位token成本规则	45

4.6.7 结果判定与复测	46

4.6.8 研发阶段正确性门禁与专用性能测试	46

4.6.9 横向比较限制与结果呈现规则	48

4.7 本课题测试交付与第三方评测	49

4.7.1 本课题交付材料	49

4.7.2 第三方执行流程	50

5 测试风险分析	50

6 测试工作安排	51

6.1 测试进度	51

6.2 人员与职责	52

附：正式测试配置冻结表	54

附（管理性）：V5.4封版前置门禁清单	82

# 1 依据文件

本方案对应《面向国产硬件的软硬协同训推关键技术与系统》项目任务书（所属项目编号：2025ZD0123800）中的课题4《面向国产硬件极致性能优化的推理引擎》（以下简称“本项目”），重点落实该课题第4.4节、表2-11及进度安排规定的考核指标、评测方式、阶段成果和最终交付要求。任务书的正式变更文件与本方案共同构成本项目测试依据。

本方案的适用对象仅为本项目研制的vLLM-HUST推理引擎及其部署、测试和验收交付。本方案不承接所属总项目其他课题的训练系统、后训练框架、仿真环境服务或集成平台交付物，也不以其他课题指标替代本项目验收指标。

测试文档编制和实施同时参照GB/T 9386-2008、GB/T 15532-2008、GB/T 38634.1-2020及GB/T 25000.51-2016。华为云acs-bench推理性能测试实践和EvalScope模型推理性能压测文档，仅作为负载生成、并发爬坡、SLO goodput、分位数统计和结果采集的工具参考，不构成本项目基准测试或验收规则。公开基准测试采用官方发布版本、任务/数据、评价程序和指标；企业数据集与synthetic/hybrid数据只作为测试数据，按照授权、脱敏、生成、留存和删除要求使用，不因被回放而转化为基准测试。

本方案正文、附表及随方案归档的测试目标登记表共同构成正式验收依据，芯片与拓扑、模型工件、数值精度、基准软件、测试配置、数据选择规则、负载形状、SLO、指标口径、运行程序、启动参数和阈值统一执行。代码提交、镜像摘要、物理设备号、实际命令、配置校验值和运行回执作为执行记录纳入证据包。固定值不完整或执行记录与本方案不一致时，不得进入正式测量。任务书正式变更文件按变更控制程序纳入新版本方案。

# 2 基本情况

## 2.1 项目简介

本课题面向国产AI芯片研制vLLM-HUST推理引擎，测试对象包括引擎软件、固定模型工件及其部署配置，验收以任务书A1—A4和第三方可复核证据为依据。

## 2.2 测试目的

本方案用于验证vLLM-HUST在国产AI芯片上的推理性能、长上下文稳定性、单位token成本和工程可部署性，并形成可供第三方执行和复核的测试依据。测试对象是推理引擎及其部署配置，不以模型知识能力高低替代引擎性能结论。必须交付聚焦Qwen3.5-35B（千问35B）在通用（公开）数据集上的推理优化验证；额外交付扩展至Qwen3.5-35B在其他平台（端侧推理）上的优化，以及约400B级大模型（GLM 5.3 Flash、DeepSeek V4.1 Flash为主）的优化。本版E1、E2-G和E2-D统一冻结为active=false、NOT_EXECUTED_OPTIONAL，不注册正式target，不生成正式config_id，不开放正式测量队列；后续启用必须发布新版本并逐平台、逐模型、逐拓扑完整冻结执行合同。

## 2.3 测试范围

表2-1 完成级别、评价类别及结论效力

| 完成级别 | 评价类别 | 范围 | 结论效力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 必须交付 | 任务书A1—A4（通用数据集优化） | Qwen3.5-35B（千问35B）双卡（2×910B2，TP=2）；P0及A1—A4均执行B0-BF16/B1-BF16；判定数据限于通用（公开）数据集：通用问答/多轮、工具调用、推理、结构化输出、长上下文、代码；A2-V模态适用性；完整证据包 | 形成通过/不通过/不具备判定条件；W8A8缺失不阻塞BF16必测结论 |
| 额外交付 E1 | Qwen3.5-35B其他平台优化（端侧推理） | Qwen3.5-35B在其他国产平台/端侧设备上的推理优化；每个平台独立冻结设备、运行时、量化格式、负载子集和SLO，并独立执行同平台B0/B1对照；本版状态固定为active=false，不注册正式target、config_id或测量队列 | 本版不启用（active=false；NOT_EXECUTED_OPTIONAL）；不得阻塞或替代必须交付 |
| 额外交付 E2 | 约400B级大模型优化 | GLM 5.3 Flash、DeepSeek V4.1 Flash为主（可按资源增补同量级模型，须先写入配置表）；多卡/单机8卡/多机；逐模型逐拓扑独立执行B0/B1对照；本版E2-G、E2-D均固定为active=false，不注册正式target、config_id或测量队列 | 本版不启用（active=false；NOT_EXECUTED_OPTIONAL）；不得阻塞或替代必须交付 |

本方案只设“必须交付”和“额外交付”两个层级。必须交付以完成任务书A1—A4并形成第三方可判定证据为第一优先级，统一使用Qwen3.5-35B-A3B双卡（2×910B2，TP=2）作为主验收模型，并以通用（公开）数据集作为判定数据；企业数据集（派欧云PAIO系列）与synthetic/hybrid数据仅作补充与机制分析，单列报告，不参与A1—A4硬门槛判定。额外交付包含E1（Qwen3.5-35B其他平台/端侧推理优化）和E2（约400B级大模型优化）两项，分别单列，不得替代、冲抵或延后必须交付。浦江实验室已确定本次验收代表模型为Qwen3.5-35B-A3B，本方案及配套执行包均按该口径执行。

交付边界与比较原则

（1）逐项对齐：任务书四项考核指标A1—A4与必须交付测试项逐项对应（见表4-2a），额外交付E1、E2单列成章、单独编号，不占用A1—A4编号，也不参与A1—A4结论。

（2）禁止横向排名：实验设计与结果呈现中，不得在不同国产硬件平台之间、不同模型规模之间、不同部署拓扑之间进行横向排名、综合评分或同表排序；所有对比仅限“同平台、同模型、同拓扑、同精度”条件下的B0对B1纵向对照（见4.6.9）。

（3）测量区间与SLO：长上下文稳定性（A3）和多租户成本（A4）测试必须明确有效测量区间和SLO约束，未明确或未满足时不得形成通过结论（见表4-2b）。

验收结论

必须交付部分形成A1—A4任务书指标结论，结论为“通过/不通过/不具备判定条件”。四项指标、必要正确性检查、测量区间与SLO约束和证据链全部满足后方可判定通过。额外交付按平台/模型/拓扑逐项形成“完成/未通过/未执行”结论，只用于能力边界和亮点说明，不影响必须交付结论，且各项结论之间不作横向比较。

# 3 测试环境

## 3.1 软硬件环境

表3-1 测试对象与冻结要求

| 对象 | 基本要求 | 正式测试前冻结内容 |
| --- | --- | --- |
| 国产AI芯片 | 同规格910B2；必须交付2卡（TP=2）；额外交付按各自配置冻结 | 芯片型号、卡数、拓扑、理论峰值、驱动和固件；主机名和机架位置不作为趋势分组维度 |
| 固定模型 | 必须：Qwen3.5-35B；额外：Qwen3.5-35B（其他平台）、GLM 5.3 Flash、DeepSeek V4.1 Flash | Qwen3.5-35B固定16位基线源工件（dtype为bfloat16，于表附-2冻结，B0/B1一致，本方案统称BF16必测线）；W8A8扩展工件独立登记；400B级模型固定仓库、版本、权重/tokenizer校验值、精度和上下文长度 |
| 其他平台（E1） | 平台/设备型号、运行时与推理引擎、量化格式由配置表逐平台冻结 | 芯片/SoC型号、内存/显存、驱动与运行时版本、功耗模式、量化工件；各平台独立归档，不与910B2或其他平台合并统计 |
| 引擎对照 | B0=固定vLLM 0.18；B1=固定优化版本；必测比较=B0-BF16对B1-BF16；W8A8为独立扩展 | B0/B1 exact refs见本方案；两侧镜像摘要、实际CLI、配置校验值和生效回执进入证据包 |
| 数据与负载 | 公开基准测试、固定子集、企业回放和受控负载形状分别登记 | 授权、样本标识、版本、顺序、随机种子、内容/token校验值、判定规则和解析器 |
| 执行配置 | 每个profile_id提供B0、B1各自部署方式和启动YAML，并绑定同一规范化配置与外部测试合同 | 保存两侧原始YAML、规范化配置、环境变量和生效回执；BF16必测线除代码、镜像和角色标识外逐字段相同 |
| 启动参数合同 | 每个正式profile建立机器可读且不可变的共同启动参数和客户端合同 | 保存comparison_type、comparison_id、各角色config_id、BF16/W8A8工件清单、缓存/图执行/推测解码生效回执和合同核验记录 |
| 证据包 | 配置标识、测试单元标识与解析后配置校验值一一对应 | 原始请求、聚合结果、日志、来源记录、重复试验记录、签名和校验清单 |

## 3.2 测试场地

正式性能测试在独立评测环境中执行，由第三方测试机构控制测试流程并独占所需910B2资源。持续集成系统仅提交测试请求，不直接占用加速卡。额外交付E1的端侧/其他平台设备由第三方按平台另行登记场地、设备序列号和环境条件。

## 3.3 测试数据

测试数据采用可公开核验或具有合法授权的数据资产，并按A1固定形状与基础服务、A2通用问答/多轮、工具/Agent、推理、结构化输出、代码、长上下文及多模态适用性、A3长上下文/KV压力、A4五租户混合调度组织。浦江实验室指定MMLU-Pro、HLE-Verified、SWE-bench-Pro、FrontierScience和TerminalBench 2.1作为Qwen3.5-35B-A3B B0/B1优先验收数据集；指定名称只冻结范围，正式测试前仍须冻结revision、split、任务清单、抽样规则、scorer、执行环境、许可和SHA-256。不得以MMLU、SWE-bench Verified、旧版TerminalBench或其他近似数据集替代。每个指标配置仍绑定一组符合合同的数据集，同一物理资产只保存一份，跨A项、单元和租户通过manifest引用。数据执行档位为REQUIRED/SUPPLEMENTARY，指标交付档位为REQUIRED/ADDITIONAL，两者分别冻结、不得混用。正式config_id生成前冻结dataset_id、test_tier、contract_role、coverage_role、许可、版本、样本顺序、转换程序和token校验值；之后不得根据B0/B1结果换题或改档。企业数据与合成数据作为补充（SUPPLEMENTARY）单列报告。

# 4 测试内容与方法

正式测试配置是最小判定单元。A1—A4必须交付统一执行B0-BF16与B1-BF16同规格对照；通用问答/多轮另执行所选数据资产完整指定分片的全量对照P0。W8A8属于系统交付扩展P2：仅在不可变W8A8工件、质量回执和对应运行环境齐全时执行，不阻塞BF16必测结论。B0无需修改代码即可加载同一W8A8工件时，增加B0-W8A8与B1-W8A8同量化对照；否则分别报告B1-W8A8相对B1-BF16的量化增量以及B1-W8A8相对B0-BF16的端到端系统结果，不将后者表述为纯引擎优化收益。A2包含通用问答/多轮、工具调用、推理、结构化输出、长上下文和代码6个独立执行单元；A2-V对当前文本模型只执行资产及模态适用性检查，不产生通过结果。

表4-1 验收配置及结论归属

| 配置名称 | 层级 | 模型/拓扑 | 绑定内容 | 结论用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1有效算力配置 | 必须 | Qwen3.5-35B；双卡（TP=2） | 4096×8主Prefill；1024×32、8192×4辅助 | A1有效算力（双卡合计折算为单芯片均值） |
| A2典型场景性能配置 | 必须 | Qwen3.5-35B；双卡（TP=2） | 6个独立BF16 profile：通用问答/多轮、工具调用、推理、结构化输出、长上下文、代码；A2-V另作模态适用性检查；各单元绑定数据集组manifest；W8A8另作扩展 | A2性能与能力证据 |
| A3长上下文稳定性配置 | 必须 | Qwen3.5-35B；双卡（TP=2） | B0/B1 BF16；授权长文本data_profile_id；30720+2048；30分钟 | A3长上下文门禁 |
| A4多租户成本配置 | 必须 | Qwen3.5-35B；双卡（TP=2） | B0/B1 BF16；通用问答/多轮、工具/Agent、推理、结构化输出、代码五租户；启用前缀缓存 | A4成本与利用率 |
| E1其他平台扩展配置 | 额外 | Qwen3.5-35B；其他平台/端侧设备（逐平台冻结） | 平台可执行的通用负载子集；平台专用量化格式；平台内B0/B1对照；独立SLO；本版active=false，不生成执行配置 | 本版不启用（NOT_EXECUTED_OPTIONAL）；仅保留能力范围，不形成验收结果 |
| E2-G GLM 5.3 Flash扩展配置 | 额外 | GLM 5.3 Flash（约400B级）；多卡/多机（逐拓扑冻结） | 通用问答/多轮、工具调用、长上下文、代码中可执行项；本版active=false，不生成执行配置 | 本版不启用（NOT_EXECUTED_OPTIONAL）；仅保留能力范围，不形成验收结果 |
| E2-D DeepSeek V4.1 Flash扩展配置 | 额外 | DeepSeek V4.1 Flash（约400B级）；单机8卡或多机（逐拓扑冻结） | 高KV复用；标准代码服务；可执行通用负载；本版active=false，不生成执行配置 | 本版不启用（NOT_EXECUTED_OPTIONAL）；仅保留能力范围，不形成验收结果 |

B0固定为upstream vLLM 0.18基准：core提交bcf2be96120005e9aea171927f85055a6a5c0cf6，vLLM-Ascend插件提交e18643f8a4d5bd9990727654318ad069ea0b56e2，运行于Ascend v0.23代容器和CANN 9.1环境。B1为vLLM-HUST及其硬件插件的正式优化验收版本。P0和A1—A4必测线均为B0-BF16与B1-BF16；硬件、模型、精度、数据、请求、到达序列、采样、SLO、测量周期、服务配置和图执行逐项相同，只允许代码提交、对应镜像身份和角色标识不同。P0及A2—A4两侧均使用FULL_DECODE_ONLY和相同capture sizes。W8A8扩展严格执行表附-1固定角色合同，除模型工件、服务名称和quantization三项固定取值外，其余字段逐项一致，不得现场增加其他差别或例外。

## 4.1 必须交付：任务书四项考核指标

为便于第三方逐项核验，任务书四项考核指标与必须交付测试项逐项对齐如表4-2a；额外交付E1、E2与A1—A4无对应关系，不并入任一指标的结论。

表4-2a 任务书四项考核指标与测试项对照

| 任务书指标 | 必须交付测试项（Qwen3.5-35B双卡） | 数据集/负载（通用） | 对应profile | 额外交付关系（单列） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 单芯片有效算力 | 主形状4096×8（辅助1024×32、8192×4）；输出1 token；MFU按双卡合计折算单芯片均值 | A1-COMPUTE：tokenizer-exact synthetic、vLLM random等固定形状生成器 | A1-BF16 | E1/E2不设A1对应项；额外交付的算力/带宽数据仅平台内自报，不进入A1 |
| A2 典型场景性能 | P0全量对照 + 6个独立执行单元（通用问答/多轮、工具调用、推理、结构化输出、长上下文、代码）+ A2-V模态适用性 | DIALOGUE/TOOL/REASON/STRUCT/LONG/CODE-GROUP 通用公开数据集组 | P0-DIALOGUE-BF16；A2-*-BF16 | E1在其他平台执行可执行子集；E2执行GLM/DeepSeek同类负载；均单列 |
| A3 32K长上下文稳定性 | 总上下文32768=输入30720+输出2048；并发1；预热5分钟、测量30分钟（6×5分钟窗口） | LONG-KV-GROUP / LONG-PUBLIC | A3-32K-BF16 | E2长上下文（如执行）按各自上下文上限单列，不替代A3 |
| A4 成本与多租户利用率 | 五租户混合；固定点扫描B0容量后在70%共同负载对照；预热5分钟、测量30分钟 | 引用A2的通用问答/多轮、工具/Agent、推理、结构化输出、代码同一物理资产 | A4-MT-BF16-PC | E1/E2成本仅在各自平台/拓扑内报告，不参与A4，不跨配置比较 |

表4-2 任务书考核指标、测试方法与通过要求

| 编号 | 考核指标 | 精确执行合同 | 通过要求 | 主要证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 单芯片有效算力 | 主形状：输入4096 token、批量8；辅助形状：输入1024 token、批量32和输入8192 token、批量4；输出1 token；BF16；张量并行2（双卡）、流水/数据并行均为1；最大模型长度32768；显存利用率0.85；关闭前缀缓存和分块预填充；最大序列数32；单批最大token数32768；预热10轮、测量30轮 | 主形状的单芯片均值（双卡合计有效算量÷2÷单卡峰值分母）达到910B2设备BF16峰值分母的90%以上；峰值分母取ascend-dmi三次独占测量中位数；effective_compute_spec v1与msprof误差不超过3% | 算量规范、ascend-dmi输出、性能分析与计数器记录、同步墙钟时间、3次独立生命周期 |
| A2 | 典型场景性能 | A2含6个独立BF16执行单元。每个单元按表4-5绑定数据集组manifest；同组多个REQUIRED数据集分别执行、分别报告。通用问答/多轮执行P0和容量扫描；工具、推理、结构化输出、代码按冻结官方split和scorer执行；长上下文执行固定形状。A2-V对文本模型只作模态适用性检查。B0/B1均启用相同FULL_DECODE_ONLY配置。 | 通用问答/多轮和工具调用：B1-BF16/B0-BF16最大合规吞吐≥2倍；共同负载平均TTFT和平均TPOT均改善≥20%；其余单元按质量、错误和容量边界判定 | 逐请求记录、容量曲线、SLO合规吞吐、质量判定、错误记录和B0/B1对照结果 |
| A3 | 32K长上下文稳定性 | B0/B1 BF16；授权长文本data_profile_id；总上下文32768=输入30720+输出2048；并发1；闭环；预热5分钟、测量30分钟；6个5分钟窗口；最多64请求且至少完成24；重复3次；有效测量区间与SLO约束见表4-2b | 0失败；无OOM、死锁、退出或静默截断；窗口吞吐CV≤5%；各窗口TTFT/TPOT中位数相对首个稳定窗口漂移≤10%，p99漂移≤20%；测量区间内TTFT/TPOT的mean/p95/p99均满足A3绝对SLO | LONG-PUBLIC请求清单、输入/输出token回执、窗口统计、HBM/KV监控、服务与请求日志 |
| A4 | 成本与多租户利用率 | B0/B1 BF16；通用问答/多轮、工具/Agent、推理、结构化输出、代码五类冻结请求按投递输出token各20%；固定点扫描B0容量后在70%共同负载对照；泊松到达、每租户并发4、全局16；预热5分钟、测量30分钟；有效测量区间与SLO约束见表4-2b | B1-BF16单位token成本较B0-BF16降低≥30%；Jain≥0.90；份额偏差≤10%；p99≤隔离B0 1.25×；样本<1000时0失败；两卡平均利用率≥60%；各租户在测量区间内满足逐租户绝对SLO | 全生命周期成本、成功token、租户SLO/份额、设备利用率、同周期价格 |

A1—A4执行合同见表4-2。A1使用BF16（双卡合计算量折算为单芯片均值），910B2 BF16峰值分母在独占设备上执行3次测量并取中位数，effective_compute_spec与msprof误差不超过3%。A2—A4必须执行B0-BF16和B1-BF16；通用问答/多轮和工具调用按B1-BF16相对B0-BF16判定最大合规吞吐不低于2倍、共同负载平均TTFT和平均TPOT均改善20%以上。A3独立承担32K稳定性验收，总上下文固定为32768 token，其中输入30720 token、输出2048 token。A4按同一BF16比较完成成本、公平性、利用率和尾延迟判定。W8A8扩展在工件齐全且通过质量门禁后另行形成结果，不替代BF16必测线。每个正式阶段至少执行3次独立生命周期，按预声明主指标中位数判定，完整保留失败、超时和追加复测。

A3与A4必须在有效测量区间内、并在SLO约束下判定。下表统一两项测试的区间定义和SLO口径。A3固定采用TTFT mean≤30 s、p95≤45 s、p99≤60 s以及TPOT mean≤40 ms、p95≤60 ms、p99≤80 ms的绝对SLO；B0-BF16资格化得到的30720-token Prefill吞吐仅作为诊断证据，不参与阈值计算或判定。A4采用表中固定绝对SLO。两项均不得在正式测量期间根据B0或B1结果调整。

表4-2b A3/A4有效测量区间与SLO约束

| 项目 | A3 32K长上下文稳定性 | A4 成本与多租户利用率 |
| --- | --- | --- |
| 有效测量区间 | 服务冷启动→health→连通性检查（commissioning，不计）→预热5分钟（不计）→测量30分钟→停止。测量区间=预热结束后首个正式请求发送时刻起连续1800 s（单调时钟），划分W1—W6六个5分钟窗口；请求按完成时刻归属窗口；预热、排空、冷却数据只用于诊断，不进入统计与判定。 | 时间轴与A3相同：预热5分钟（不计）+连续30分钟测量区间。B0容量扫描（每点600 s、点间排空60 s）只用于确定70%共同负载，不进入A4统计；正式对照仅取测量区间内数据。 |
| 区间有效性判据 | 每窗口完成请求≥3；全区间完成请求≥24且总请求≤64；监控采样缺点率≤0.1%；区间内无服务重启、新增图捕获或图回退。任一不满足→该生命周期无效，完整重跑。 | 区间内无服务重启、新增图捕获或图回退；监控采样缺点率≤0.1%；到达序列send lag p99≤1 s，且最后一个5分钟窗口的在飞请求数不超过全局并发上限16（排除持续积压）。任一不满足→该生命周期无效，完整重跑。 |
| 参照基准 | 漂移基准固定为W1（预热已排除冷启动），不得事后选择参照窗口；CV、漂移按表附-18计算。 | 正式负载=0.70×B0三次容量扫描中位最大SLO合规速率；隔离B0参照按相同测量区间长度运行，证据随包保存。 |
| SLO约束 | 固定绝对SLO：TTFT mean≤30 s、p95≤45 s、p99≤60 s；TPOT mean≤40 ms、p95≤60 ms、p99≤80 ms。B0-BF16资格化的30720-token Prefill吞吐必须保存为诊断证据，但不得参与阈值计算、放宽SLO或改变判定口径。 | 逐租户沿用表附-8的A2绝对SLO：TTFT mean≤1000 ms、p95≤2000 ms、p99≤4000 ms；TPOT mean≤40 ms、p95≤60 ms、p99≤80 ms；五租户分别判定，不以全局平均替代。 |
| SLO判定方式 | 整个测量区间及每个5分钟窗口的TTFT/TPOT均不得超过SLO；SLO违规请求不得剔除。请求数不足100时，p99按nearest-rank等于区间最大值，即要求全部请求达标；稳定性门槛（CV、漂移）与SLO须同时满足。 | 各租户区间内同时满足质量、协议与全部SLO的请求占比≥99%；不达标请求的输出token不计入成本分母；同时满足p99≤隔离B0 1.25×。 |
| 与结论的关系 | SLO不满足即A3不通过，不得以吞吐稳定性抵消。 | 成本仅在SLO约束满足的负载点上计算；B0在70%点SLO不合规则该容量点作废、重做容量扫描；无SLO合规点→A4不具备判定条件。 |

A2、A3、A4的SLO取值参照业界公开做法：以TTFT、TPOT两个请求级指标加分位数约束，并以“同时达标请求的吞吐（goodput）”比较容量。目前未检索到国家或行业层面的强制性大模型推理延迟标准，下表仅列公开基准规则与论文设定，均为参照而非验收依据；MLPerf与DistServe数值已据公开页面核对，标注“待核对”的条目须由第三方对照原始出处后方可引用。

表4-2c SLO取值依据与业界参照

| 参照 | 典型取值（参考） | 在本方案中的使用 |
| --- | --- | --- |
| MLPerf Inference（MLCommons，TTFT/TPOT为p99） | Llama2-70B Server：TTFT≤2 s、TPOT≤200 ms；Interactive：TTFT≤450 ms、TPOT≤40 ms。Llama3.1-405B Server：TTFT≤6 s、TPOT≤175 ms；Interactive：TTFT≤4.5 s、12.5 tokens/s/用户。Llama3.1-8B Interactive：TTFT≤500 ms、TPOT≤30 ms。DeepSeek-R1：TTFT 2000 ms、TPOT 80 ms（仅见二手汇总，待对照MLPerf规则仓库核对） | A2/A4的TPOT 40/60/80 ms与Interactive档相当；TTFT 1/2/4 s介于Interactive与Server档之间；模型越大参照档越宽松，35B参照时按规模放宽并在配置表记录依据 |
| DistServe（OSDI'24） | 聊天：OPT-13B TTFT 0.25 s/TPOT 0.1 s，OPT-66B 2.5 s/0.15 s，OPT-175B 4.0 s/0.2 s；代码补全OPT-66B：TTFT 0.125 s、TPOT 0.2 s（arXiv v2与正式版的OPT-13B TTFT不一致：0.2 s与0.25 s，以正式版为准） | 说明不同负载、不同模型规模的SLO应分档；A2各单元若采用同一套SLO，须在配置表记录依据 |
| goodput与达标率 | DistServe以满足SLO的最大请求速率定义goodput，主结果达标率取90%，附录C给出99%结果 | A4取≥99%；A3样本少于100时要求全部请求达标 |
| 长上下文 | 未检索到30K级输入TTFT的公开标准；MLPerf 405B长输入场景TTFT≤6 s（Server）仅供量级参考 | A3固定采用30/45/60 s的TTFT绝对SLO；B0 Prefill吞吐仅作诊断与容量分析，不参与验收阈值计算 |

## 4.2 必须交付：结果有效性检查

表4-3 正式结果有效性检查

| 检查项 | 检查内容 | 通过要求 | 不通过处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 协议与接口 | 聊天与多轮协议、OpenAI兼容的结构化输出协议、真实工具定义及自动工具选择协议 | 字段完整；无协议降级；工具名称与参数能够按冻结判定规则核验 | 修复后完整重跑受影响测试单元 |
| 质量 | 推理答案、Schema合法性、工具名称和参数、代码编译/单测、长文本输出 | 推理、结构化输出、工具调用、代码和长文本的B1质量较B0下降不超过1个百分点；Schema合法率100%；结构化输出和工具调用任务成功率不低于95%；代码按冻结官方scorer判定 | 对应测试单元不通过，不得以性能结果抵消 |
| 量化工件质量 | W8A8扩展工件相对同源B1-BF16的推理、Schema、工具和长文本质量 | 推理、工具、结构化和长文本任务成功率下降均不超过1个百分点；Schema合法率100%；工具和结构化任务成功率不低于95% | 不合格工件不得进入W8A8扩展；BF16必测线照常执行并形成结论 |
| 优化机制生效性 | 前缀缓存、分块预填充、B0/B1图执行和可选W8A8量化加载；额外交付另核验各自profile启用的MTP/推测解码及平台专用机制 | 启动回执与运行指标证明表附-3规定的机制实际生效；两侧保存图捕获尺寸、捕获次数、命中次数、回退次数和编译耗时；缓存单元保存查询、命中和逐请求前缀身份 | 机制未生效或指标缺失时对应单元无效，修复后从第一轮完整重跑 |
| 运行正确性 | 全部成功、失败、超时、取消、重试和静默截断请求 | 错误率不超过0.1%；样本不足1000时要求0失败；无数据损坏 | 保留失败记录并完整复测 |
| 启动参数一致性 | 逐项比较B0、B1原始命令/YAML、规范化配置、环境变量、客户端合同和实际生效值 | B0-BF16与B1-BF16除代码、镜像和角色标识外全部性能字段一致；W8A8扩展只允许固定工件、服务名和quantization变化；所有其他字段一致 | 任一参数不一致、隐式默认、字段缺失、图未捕获或生效值不符时不得测量；修订后完整重跑 |
| 因果与规格 | 同一比较使用相同硬件、模型精度、数据、请求、到达序列、SLO和共同最佳支持图配置；不得人为关闭任一侧正式支持的优化 | 精确版本、镜像、模型/量化工件、数据、请求合同和共同配置可追溯 | 缺失或冲突时不得形成验收结论；定位运行属于验收外工程活动，不得进入验收证据 |
| 测量区间与SLO | A3/A4的有效测量区间、窗口划分、区间有效性判据和绝对SLO | 与表4-2b逐项一致；区间外数据未进入统计；SLO违规请求未被剔除 | 该生命周期无效，修复后完整重跑；SLO或区间定义缺失时A3/A4记为不具备判定条件 |

## 4.3 额外交付：其他平台（端侧）与400B级大模型优化

额外交付包含E1和E2两项，均不属于任务书A1—A4，结论只用于能力边界和亮点说明。E1为Qwen3.5-35B在其他平台（端侧推理）上的优化；E2为约400B级大模型优化，以GLM 5.3 Flash和DeepSeek V4.1 Flash为主。每个平台、每个模型、每种拓扑独立冻结配置并独立出具结论，禁止跨平台、跨模型规模、跨部署拓扑排名（见4.6.9）。Qwen3.5-35B必须交付的工具调用等结论不得由额外交付结果替代。PD、EP、KV或压缩亮点均须提供开关对照、机制生效记录、时间线和原始结果。本版E1、E2-G和E2-D统一冻结为active=false、NOT_EXECUTED_OPTIONAL，不注册正式target，不生成正式config_id，不开放正式测量队列；后续启用必须发布新版本并逐平台、逐模型、逐拓扑完整冻结执行合同。

表4-4 核心技术路线核验要求

| 编号 | 额外交付项 | 对照配置 | 完成要求 | 主要证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Qwen3.5-35B其他平台（端侧推理）优化 | 本版active=false；以下合同仅作为后续版本启用时的最低冻结要求。逐平台独立冻结：平台/设备型号、运行时与推理引擎、量化格式、上下文长度、负载子集、SLO；B0=该平台当前基线，B1=优化版本，同设备同精度同负载 | 本版结论为NOT_EXECUTED_OPTIONAL；不得形成性能、质量或完成性结论 | 设备与运行时回执、量化工件哈希、原始请求、功耗温度记录、B0/B1对照结果 |
| E2-G | GLM 5.3 Flash优化（约400B级） | 本版active=false；以下合同仅作为后续版本启用时的最低冻结要求。固定多卡/多机拓扑；通用问答/多轮、工具调用、长上下文、代码等可执行负载；B0/B1同拓扑同精度 | 本版结论为NOT_EXECUTED_OPTIONAL；不得形成性能、质量或完成性结论 | 容量清单、启动生效回执、逐请求记录、质量判定、B0/B1对照 |
| E2-D | DeepSeek V4.1 Flash优化（约400B级） | 本版active=false；以下合同仅作为后续版本启用时的最低冻结要求。固定单机8卡或多机拓扑；高KV复用（缓存开/关对照）；标准代码服务；可执行通用负载 | 本版结论为NOT_EXECUTED_OPTIONAL；不得形成性能、质量或完成性结论 | 命中/驱逐日志、KV占用、时间线、代码判定、B0/B1对照 |

E2模型涉及的核心机制按下表核验，仅在对应模型、对应拓扑内形成结论：

表4-4a E2核心机制核验要求

| 编号 | 核心机制 | 对照配置 | 通过要求 | 主要证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | PD分离 | 同模型/硬件/精度/负载下关闭与开启；分别覆盖Prefill/Decode主导流量 | 质量和错误率合格；同SLO goodput或目标时延有可重复收益；不得只证明可启动 | 阶段队列、P/D吞吐、路由与KV传输、时间线、请求级结果 |
| M2 | KV池化、分层与复用 | 冻结共享前缀、会话复用、hit/miss比例；命中/未命中分开 | 命中路径TTFT或Prefill计算时间下降≥20%；未命中路径关键时延回退≤5%；无串扰 | 命中/驱逐/迁移日志、KV占用、正确性判定规则、时间线 |
| M3 | 进一步压缩与调度协同 | 在W8A8扩展之外，额外比较W4A8、KV FP8或其他压缩方案；每种方案使用独立工件和独立profile，不替换BF16必须交付结果 | 质量合格，且每token显存下降≥20%或全系统单位token成本下降≥15% | 工件哈希、精度/格式、质量、显存、吞吐/时延和成本 |

## 4.4 A1—A4指标与数据资产矩阵

A1—A4数据集与指标对象冻结在vLLM-HUST/dev-hub数据集注册表中。既有44项已登记数据集及派欧轨迹继续按注册资产执行；浦江指定五项数据集已于2026年10月9日完成官方源快照冻结和容器侧逐文件SHA-256校验，但尚未完成正式registry登记、scorer与运行环境资格化，不因源文件已下载而自动转为EXECUTABLE。源快照、许可、任务manifest、scorer、执行镜像、B0/B1统一合同和实际生效回执全部闭合后方可纳入正式执行。a1-a4-metric-dataset-matrix.csv仍冻结19项核心指标与10项附加指标。每个数据集只登记适用指标，不适用者填N/A并说明原因；可用资产未授权、oracle、模态或资格字段缺失时，数据集状态及对应结论仍为CANNOT_DETERMINE，不得按0分处理。表4-5a给出浦江五项源快照冻结后的当前状态；正式注册表A1_A4_scope、资产字段与配置须覆盖指标适用性。各数据集分别出具边界、质量和加权平均负载。浦江指定范围与REQUIRED/SUPPLEMENTARY执行档位为两个独立维度，均在B0/B1比较前冻结。

表4-5 A1—A4指标配置与数据集组

| 指标配置 | 数据集组 | 冻结数据资产系列 | 档位与适用性 | 执行规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1固定形状与基础服务 | A1-COMPUTE | tokenizer-exact synthetic、vLLM random、sonnet、random-latency、logprobs、spec-decode；PAIO-LONG-PREFILL与PAIO-PREFIX-SHARED按规定作补充 | 固定形状与基础路径为REQUIRED；两项派欧机制运行按表4-7分档 | 4096×8为唯一MFU主形状；各生成器、种子和请求manifest冻结；不得用自然语料替换固定token形状 |
| A2-D通用问答/多轮 | DIALOGUE-GROUP | ShareGPT V3、UltraChat 200K、OASST1、LMSYS-Chat-1M、WildChat、WildChat-4.8M、PAIO-CHAT、PAIO-REUSE-CONV；PAIO-SEMANTIC-SIMILAR单列 | 适用且资产齐全的REQUIRED数据分别执行；语义相似项为SUPPLEMENTARY | 保留完整官方split和会话边界；LMSYS未授权时保留AUTH_REQUIRED；不得把单轮数据冒充多轮 |
| A2-T工具/Agent | TOOL-GROUP | BFCL v3、BFCL v4、tau2-bench、ToolBench、EvoScientist、SyFi、HotpotQA/ReAct、agent-cache-pressure、SWE-bench-Pro、TerminalBench 2.1；OpenCode/SWE-bench轨迹与swe-prefix-reuse单列扩展 | 浦江指定两项及适用REQUIRED数据分别执行；生产优化扩展不替代BFCL/tau2；swe-prefix-reuse为SUPPLEMENTARY，不计硬门槛 | SWE-bench-Pro使用冻结release、task IDs、fresh-sandbox镜像、agent scaffold、工具策略、预算和regrader；TerminalBench 2.1使用冻结2.1 release、Harbor镜像、任务manifest、agent scaffold、工具策略、预算和scorer；不得用近似数据集替代 |
| A2-R推理 | REASON-GROUP | MMLU-Pro、HLE-Verified、FrontierScience、GSM8K main/socratic、MATH-500、GPQA、BBH、AI2 ARC、AIME 2024、HotpotQA、LongBench-v2；PAIO-CODE-EVAL作性能证据 | 浦江指定三项及有冻结oracle/scorer的适用数据为REQUIRED；资产未冻结时结论为CANNOT_DETERMINE；PAIO-CODE-EVAL缺gold时正确率N/A | 完整冻结split分别执行；HLE-Verified不得改用其他HLE子集；FrontierScience按Olympiad与Research分赛道报告；答案抽取失败、空响应、超时均计失败 |
| A2-S结构化输出 | STRUCT-GROUP | SchemaStore、JSONSchemaBench、StructEval、BFCL参数JSON、PAIO-JSON-500 | 适用且资格齐全者REQUIRED | 逐schema记录dialect与外部引用；Schema和任务成功率分别报告；PAIO-JSON不含tools |
| A2-C代码 | CODE-GROUP | SWE-bench-Pro、InstructCoder、LiveCodeBench三类split、HumanEval、MBPP、SyFi、PAIO-CODE-EVAL；OpenCode/SWE-bench轨迹单列扩展 | SWE-bench-Pro及官方代码数据为REQUIRED；PAIO-CODE扩展引用不重复物理文件 | SWE-bench-Pro以fresh-sandbox resolved rate为质量主指标；其余使用冻结编译器、容器、测试用例与官方scorer；每个数据集分别报告质量、TTFT、TPOT和吞吐 |
| A2-V多模态适用性 | VISION-GROUP | VisionArena-Chat冻结parquet及图像引用 | Qwen3.5-35B冻结工件未启用图像协议时为MODEL_MODALITY_NOT_APPLICABLE；工件支持图像协议且B0/B1协议一致时转为REQUIRED（于config_id生成前确定，不得事后改档） | 不得转成纯文本冒充多模态；资产保留但不产生通过结果；具备相同图像协议的B0/B1模型方可执行 |
| A3长上下文/KV压力 | LONG-KV-GROUP | LongBench、LongBench-v2、InfiniteBench、RULER、BFCL long、SyFi、OASST1、KV/prefix生成器、PAIO-LONGTEXT | 适用且资产齐全者REQUIRED；资格未完成者CANNOT_DETERMINE | 按4K/8K/16K/32K和A3固定30720+2048分别执行；超出模型上限记UNSUPPORTED，不静默截断 |
| A4五租户混合 | A4-TENANT-GROUP | 引用A2的Dialogue、Tool/Agent、Reasoning、Structured、Code同一物理资产；浦江指定SWE-bench-Pro与TerminalBench 2.1归入Tool/Agent，MMLU-Pro、HLE-Verified与FrontierScience归入Reasoning；BurstGPT与SyFi提供到达/会话trace | 五租户REQUIRED；浦江指定资产未冻结时对应单元为CANNOT_DETERMINE，不得换题；不适用的硬件或模型扩展明确记N/A | 不另建数据副本；每个dataset_id保留record/session/tenant标签；Agent类任务保留tool/patch/test轨迹；按投递输出token各20%，逐租户分别出具质量与性能 |

企业数据集执行前应登记记录数、字段结构、数据授权、脱敏状态、适用主机、保留期限和SHA-256校验值。原始请求仅保存在授权环境；第三方报告使用脱敏样例、汇总指标和不可逆标识。静态JSONL不含真实到达时间时，统一采用表附-6规定的到达率、并发和vllm-hust-poisson-v1到达序列生成规则，不得将生成的到达过程表述为企业真实流量轨迹。synthetic/hybrid补充压力数据同时记录生成器版本、参数、种子、目标分布和校验值。

### 4.4.1 浦江指定数据集与35B B0/B1执行范围

浦江实验室指定数据集固定为MMLU-Pro、HLE-Verified、SWE-bench-Pro、FrontierScience和TerminalBench 2.1。不得以MMLU、SWE-bench Verified、旧版TerminalBench或其他名称相近的数据集替代。指定范围决定Qwen3.5-35B-A3B B0/B1计划必须优先补齐的对象；REQUIRED/SUPPLEMENTARY决定其在A1—A4指标合同中的执行档位，两个维度分别冻结、不能互相替代。

数据集名称确认不等于正式资产已经冻结。每项正式测试仍须记录不可变release或revision、split、任务ID、全量或抽样规则、逐任务manifest与SHA-256、scorer、执行镜像、许可证、运行依赖及实际可读取路径。仅有网页链接、下载说明、截图、历史服务吞吐或当前环境快照时，不得将状态标记为可执行。

表4-5a 浦江指定数据集冻结与执行状态

| 数据集 | A2/A4归属 | 当前状态 | 当前证据 | 正式合同缺口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MMLU-Pro | A2-R；A4 Reasoning | SOURCE_SNAPSHOT_FROZEN；EXECUTION_UNQUALIFIED | 官方快照revision=b189ec765aa7ed75c8acfea42df31fdae71f97be，含validation/test parquet；位于统一容器路径，已纳入1135项SHA-256校验。许可标识MIT。历史35B B0工作簿仍仅为未绑定质量结果的服务遥测。 | 冻结全量任务manifest、抽样规则、官方或冻结scorer、请求模板、执行镜像、server argv、client contract和实际生效回执；在同一合同下重跑B0/B1并出具任务准确率。 |
| HLE-Verified | A2-R；A4 Reasoning | SOURCE_SNAPSHOT_FROZEN；LICENSE_REVIEW | 官方快照revision=b705e0fb541c025a1532ce0d60d70ae2f53b00e0；Gold 668条、Revision 1143条、Uncertain 689条，共2500条；三项JSONL均与上游Git LFS对象SHA-256一致。 | 上游仓库未声明数据许可证；须冻结正式使用范围（Gold/Revision/Uncertain）、图像资产、任务manifest、答案抽取与judge/scorer、执行镜像、预算及B0/B1统一合同。 |
| SWE-bench-Pro | A2-T/A2-C；A4 Tool/Agent | SOURCE_SNAPSHOT_FROZEN；RUNTIME_UNQUALIFIED | 官方快照revision=2d52cb3df914a3fcf80c7f66738b3a88ae37fc50，包含default、hard、v1三个test parquet快照，已完成逐文件SHA-256校验。 | 数据集卡未声明许可证；须选择并冻结唯一config/release、task IDs、代码仓库与base commit、fresh-sandbox镜像RepoDigest、agent scaffold、工具策略、预算、regrader/scorer及B0/B1统一执行合同。 |
| FrontierScience | A2-R；A4 Reasoning | SOURCE_SNAPSHOT_FROZEN；SCORER_UNQUALIFIED | 官方快照revision=25ed67db7da8f4591484e764008ff585544f5a30；Olympiad 100条、Research 60条；许可标识Apache-2.0，已完成逐文件SHA-256校验。 | 冻结两赛道任务manifest、答案抽取与scorer/judge、请求模板、执行环境、预算、失败计分和B0/B1统一合同，并完成资格化运行。 |
| TerminalBench 2.1 | A2-T；A4 Tool/Agent | SOURCE_SNAPSHOT_FROZEN；IMAGE_UNQUALIFIED | 官方任务快照revision=7131e4375048a0e408a8fb404b5f499d726b695b，共89个任务定义；仓库许可Apache-2.0，任务级第三方权利仍需核验。未预拉取约40GB运行镜像。 | 冻结Harbor数据标识与任务manifest、逐任务镜像RepoDigest、agent scaffold、工具/网络/资源策略、预算、超时、重复次数和scorer；镜像资格化及任务级许可核验通过后方可执行。 |

截至2026年10月9日，浦江指定五项官方源快照统一存放于180-profile容器绝对路径/root/vllm-hust-eval-data/pujiang-five。冻结revision分别为：MMLU-Pro b189ec765aa7ed75c8acfea42df31fdae71f97be；HLE-Verified b705e0fb541c025a1532ce0d60d70ae2f53b00e0；SWE-bench-Pro 2d52cb3df914a3fcf80c7f66738b3a88ae37fc50；FrontierScience 25ed67db7da8f4591484e764008ff585544f5a30；Terminal-Bench 2.1 7131e4375048a0e408a8fb404b5f499d726b695b。根清单MANIFEST.json的SHA-256为2666f482a6f6c974cde19b6549f72ee37df82a93c9dc032754005af3a839299b，逐文件清单SHA256SUMS的SHA-256为c02431d400b89146fd1b65dec8d505c40a981066ff8d4615eebe12ba0fa7effc；容器端共1135项校验全部通过，且未保留.git目录或数据分支。上述记录仅证明源快照身份和传输完整性；状态变为EXECUTABLE前，仍须完成表4-5a列明的许可、scorer、执行镜像、运行合同及资格化闭环。资产实际执行后，还须在证据包中记录该SHA-256、原资产路径和镜像内目标路径。任一浦江指定项未达到EXECUTABLE时，保留在必测清单并将对应结论记为CANNOT_DETERMINE，不得自动降档、换题或改用近似数据集。

五项测试均使用Qwen3.5-35B-A3B。B0为同一冻结合同下的Native基线；B1指测试开始时冻结的vLLM-HUST最终交付推理引擎，不在方案中预先硬编码未来版本号。同一数据集的B0/B1必须使用相同任务manifest、scorer、agent scaffold、工具策略、预算、模型工件、硬件拓扑、服务参数和客户端参数，只允许角色身份对应的引擎代码、插件及OCI摘要不同。不得跨数据集、跨版本或跨配置借用B0。

质量为五项主指标：MMLU-Pro准确率、冻结HLE-Verified scorer成绩、SWE-bench-Pro fresh-sandbox resolved rate、FrontierScience的Olympiad与Research分赛道成绩、TerminalBench 2.1 Harbor task resolution。吞吐、TTFT、TPOT、P90和资源占用为辅助遥测，不得以性能提升替代质量门禁。每个性能MOD须逐项标记applicable、not-exercised或blocked；只有实际执行控制路径的applicable项可以声明优化。

每个“数据集×B0/B1×MOD×重复”结果包至少包含冻结合同、服务端和客户端命令、环境及容器镜像、原始请求/响应、逐任务scorer输出、失败分类、token时间、服务日志、设备状态、资源释放证据和SHA256SUMS。Agent类任务另须保留完整tool、patch、test轨迹和fresh-sandbox复判记录。正收益、零收益、负收益、失败和不适用均如实报告。

历史35B B0结果与浦江指定范围分开管理。现有工作簿中MMLU-Pro等条目只有服务吞吐/时延遥测，未提供同一运行内的质量结果，也未与本次冻结revision、任务manifest、服务端命令、客户端合同、生效回执和证据包绑定，不能据此推定正式B0已经覆盖。2026年10月9日完成的五项官方源快照冻结仅补齐数据源身份与传输完整性，不追溯改变历史工作簿的证据效力。浦江五项仍须在同一冻结合同下分别执行B0与B1，结果不得由旧遥测、近似数据集或非同批运行替代。派欧A1—A4生产资产和公共工程健康负载继续分开管理；前者作为优化需求来源，后者仅作兼容性证据，不得替代项目验收结果。

### 4.4.2 必须交付的补充负载：SWE长会话前缀复用

Qwen3.5-35B双卡在必须交付中增设一项补充负载：swe-prefix-reuse（vLLM-HUST/swe-prefix-reuse，Apache-2.0；数据取自NVIDIA Open-SWE-Traces，CC-BY-4.0，使用时须署名）。它以Open-SWE真实Agent轨迹的原始输入增量和固定每轮输出token数为形状，让模型自由生成并把实际生成的token ID拼回上下文，以C条闭环通道测量会话内真实前缀复用；每个会话使用独立cache_salt，刻意排除跨会话公共前缀。该负载不测SWE任务准确率，也不是真实在线Agent执行。

该负载属于SUPPLEMENTARY补充项，不计任何硬门槛，不进入A1—A4通过/不通过判定、跨场景几何平均和成本核算，结果单列成节。它使用独立profile启动（表附-3的A2-SWE-PREFIX-<PRECISION>-PC），不与A2六个执行单元共用服务进程，也不改变表附-2至表附-7已冻结的A2—A4参数。

表4-5b swe-prefix-reuse补充负载执行要求

| 项目 | 固定要求 | 判定/留存 |
| --- | --- | --- |
| 工作负载 | prepared文件由本方案冻结的Qwen3.5-35B分词器和聊天模板生成；轨迹池由init_trajectory_pool.py按整条轨迹筛选，不截断、不补齐、不循环；池规模【启用前按变更控制固化，建议≥512条】 | prepared文件SHA-256、分词器指纹、接收与拒绝清单；B0/B1必须使用同一文件 |
| 接口与协议 | /v1/completions整数token提示；流式token_ids（return_token_ids=true）、prompt ID回显、final usage、ignore_eos=true、cache_salt；temperature=0、固定seed | 服务端须先通过协议核验；B0（vLLM 0.18）不满足时该补充项记CANNOT_DETERMINE，不以B1单侧结果宣称收益 |
| 服务配置 | 独立profile：TP=2、prefix=true、chunked=true、speculative=false、共同图配置；max_model_len须不小于prepared最大上下文，并通过4.5.4容量门禁；B0/B1除代码、镜像、角色标识外一致 | startup receipt、图捕获/命中/回退、prefix_cache_queries/hits；容量不足则该项记未执行 |
| 负载与时长 | 闭环并发C固定点【启用前按变更控制固化，如4、8】；--chips=2；无预热、冷启动计时，每点时长【启用前按变更控制固化】；达到固定时长后停止发新请求并排空；每点3个独立生命周期 | 工具原生有效性valid=true；表4-2b的预热与测量区间不适用于本补充项 |
| 指标 | 工具原生：output tokens/s/chip、decode speed P90、TTFT P95；另由requests.jsonl离线计算TTFT/TPOT的mean/p95/p99（nearest-rank），仅作报告 | 离线换算脚本冻结revision与SHA-256；不设绝对SLO门槛；不与其他平台、模型、拓扑比较 |
| 有效性与覆盖 | 须报告max_prompt_tokens_observed、轮次覆盖、完成会话数；短时运行未覆盖长轮次不得作长上下文结论；缓存命中必须以服务端缓存指标核验 | valid=true不等于稳态、样本充分或命中真实；覆盖不足时仅记录，不作结论 |
| 留存 | config.json、summary.json、requests.jsonl、prepared文件、服务端metadata；请求缓冲至运行结束，运行须限定时长 | 生成内容可能敏感，按证据包权限管理；署名与许可文件随包归档 |

## 4.5 固定模型、负载与部署配置矩阵（含必须与额外）

### 4.5.1 负载覆盖与模型绑定

模型与负载采用一对多绑定。必须交付的Qwen3.5-35B双卡绑定6类可执行通用负载：通用问答/多轮、工具调用、推理、结构化输出、长上下文和代码；额外交付E1将其中平台可执行的子集在其他平台执行，E2将可执行子集在GLM 5.3 Flash、DeepSeek V4.1 Flash上执行，并分别冻结容量、SLO和结论，禁止跨平台、跨模型、跨拓扑比较。VisionArena归入A2-V模态适用性检查，Qwen3.5-35B冻结工件未启用图像协议时记为MODEL_MODALITY_NOT_APPLICABLE，不计通过。Qwen3.5-35B的A1—A4必测线使用BF16，W8A8作为同源量化扩展。DeepSeek V4.1 Flash绑定高KV复用与代码。A1—A4仍是唯一任务书结论。本版E1、E2-G和E2-D统一冻结为active=false、NOT_EXECUTED_OPTIONAL，不注册正式target，不生成正式config_id，不开放正式测量队列；后续启用必须发布新版本并逐平台、逐模型、逐拓扑完整冻结执行合同。

表4-6 九类负载、测试数据与模型绑定

| 负载 | 交付层级 | 评价方式 | 固定模型/拓扑 | 执行边界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用问答/多轮 | 必须；额外 | 冻结对话数据集组、P0全量对照与服务容量 | Qwen3.5-35B双卡；E1其他平台；E2 GLM 5.3 Flash、DeepSeek V4.1 Flash | A2性能合同项 |
| 工具调用 | 必须；额外 | BFCL v3/v4、tau2-bench、ToolBench等真实工具与Agent任务 | Qwen3.5-35B双卡；E1其他平台；E2（可执行时） | Qwen3.5-35B为A2性能锚点；E2为扩展，不能替代 |
| 推理 | 必须；额外 | 冻结官方答案/scorer；各数据集分别报告质量与性能 | Qwen3.5-35B双卡；E1其他平台 | A2质量与能力证据项 |
| 结构化输出 | 必须；额外 | SchemaStore、JSONSchemaBench、StructEval、BFCL参数JSON及企业JSON | Qwen3.5-35B双卡；E1其他平台 | A2质量与能力证据项；不得替代工具调用测试 |
| 长上下文 | 必须；额外 | A2容量曲线；A3 LongBench/InfiniteBench/RULER及30720+2048长稳 | Qwen3.5-35B双卡；E2（上限内） | A2仅报告容量边界；A3承担长上下文验收 |
| 高KV复用 | 额外 | 缓存开启/关闭对照、命中与驱逐记录、HBM占用和正确性判定 | DeepSeek V4.1 Flash（E2-D） | 不进入Qwen3.5-35B A2/A4 |
| 代码 | 必须；额外 | InstructCoder、LiveCodeBench、HumanEval、MBPP、SyFi及企业代码评判；冻结编译/单测/scorer | Qwen3.5-35B双卡；E1其他平台；E2 GLM 5.3 Flash、DeepSeek V4.1 Flash | A2代码能力证据及A4 Code租户；E2标准代码服务为额外配置 |
| 多模态 | 必须适用性检查；额外 | VisionArena冻结图文资产及评价程序 | Qwen3.5-35B（按冻结工件能力）；E2（按模型能力） | 未启用图像协议记MODEL_MODALITY_NOT_APPLICABLE，不算通过；具备后方可执行 |
| 公共9项健康线 | 工程夜间回归 | 预声明主指标与同规格趋势 | 独立评测服务的固定工程目标 | 不是任务书必测，不阻塞项目验收 |

### 4.5.2 权威基准与固定测试配置说明

正式数据按完整指定分片或执行前固化的资格规则处理，不从正式结果中择优抽样。必须交付与额外交付的各配置复用同一data_profile_id、确定性转换协议、负载形状、随机种子、请求顺序和判定程序，但独立进行容量测试。企业JSONL按授权数据标识，不表述为公开基准。每项测试保存数据版本、有序内容校验值、tokenizer校验值、评价程序和原始响应。

表4-7 派欧云企业场景数据清单及A1—A4归属

| 数据配置 | 来源、规模与性质 | A1—A4归属 | 纳入方式与边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| PAIO-CHAT-1000 | 派欧云接口请求1000条；通用问答、写作、总结、分类和客服模拟；以单轮请求为主 | A2通用问答补充；A4问答租户补充 | 用于企业场景容量和稳定性回放；不替代P0不少于20000条及多轮合同；重写model、max_tokens等字段后生成独立data_profile_id |
| PAIO-CODE-EVAL-1000 | 派欧云流式代码评判请求1000条；输出目标以短分类结果为主 | A2推理/时延补充；A4推理租户补充；代码额外负载 | 可用于TTFT和短输出性能；缺少独立gold时不得承担推理质量主判；不得归入工具调用 |
| PAIO-JSON-500 | 派欧云结构化请求500条；328条json_object、172条json_schema | A2结构化输出补充；A4结构化租户补充 | 全部请求执行JSON及Schema合法性检查；统一为本方案固定endpoint、采样和输出上限；不含tools协议 |
| PAIO-LONG-PREFILL-5000 | 混合合成长Prefill 5000条；估算输入10670—22794 token，目标输出96—768 token | A1代表性补充；A2长上下文容量 | A1仅补充内容代表性，不替代4096×8主形状和MFU判定；A2按固定tokenizer确定性窗口化；因长度不足不承担A3主判 |
| PAIO-PREFIX-SHARED-5000 | 混合合成共享前缀5000条；估算输入3770—8762 token | A1/A2机制补充；A1—A4不计硬门槛 | 用于前缀缓存开关对照及高KV复用额外负载；结果单列，不改变Qwen必测矩阵 |
| PAIO-REUSE-CONV-5000 | 混合合成会话复用5000条；含高、中、低复用层级 | A2问答补充；A4问答租户补充；高KV复用额外负载 | 按复用层级分层报告，不按结果筛选；合成属性必须随结果披露 |
| PAIO-SEMANTIC-SIMILAR-5000 | 混合合成语义相似请求5000条；估算输入2826—7263 token | A2/A4扩展，不参与A1—A4硬门槛 | 用于语义相似、缓存误命中和混合批稳定性分析；不得表述为真实线上trace |
| PAIO-LONGTEXT-4000 | 派欧云API生成长文本4000条；字符长度29952—140646；精确token长度执行前计算 | A2长上下文容量；满足资格条件后用于A3 32K | 按固定tokenizer和内容hash确定性选择并生成8192/16384及30720输入；完成授权、敏感信息扫描、目标事实和oracle核验后方可进入正式data_profile |

### 4.5.3 模型族、规模层级与冻结

正式矩阵包含：必须交付Qwen3.5-35B双卡；额外交付E1（Qwen3.5-35B其他平台）与E2（GLM 5.3 Flash、DeepSeek V4.1 Flash，约400B级）。Qwen3.5-35B的BF16基线工件固定revision、完整权重和tokenizer校验值（变体与dtype于配置表冻结）；B0与B1均使用逐字节相同的工件。W8A8工件作为可选系统交付扩展，必须由该基线源工件生成并单独绑定量化配置和完整SHA-256清单，第三方不得现场重量化。本版E1、E2-G和E2-D统一冻结为active=false、NOT_EXECUTED_OPTIONAL，不注册正式target，不生成正式config_id，不开放正式测量队列；后续启用必须发布新版本并逐平台、逐模型、逐拓扑完整冻结执行合同。

表4-8 模型分层与冻结要求

| 层级 | 冻结模型工件 | 拓扑 | 绑定负载 | 实施要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 必须 | Qwen3.5-35B | 双卡（2×910B2，TP=2，非P/D分离） | 问答/多轮、工具调用、推理、结构化、长上下文、代码；A1—A4 | 优先启用；A1—A4必测为B0/B1 BF16；W8A8为独立扩展；工作负载专属配置见表附-3 |
| 额外 E1 | Qwen3.5-35B（其他平台） | 逐平台冻结（设备数、互联、功耗模式） | 通用负载中平台可执行的子集 | 平台、量化格式、运行时、SLO于配置表冻结；缺失不执行；平台间不比较；本版active=false、NOT_EXECUTED_OPTIONAL，不注册target或测量队列；后续启用须发布新版本 |
| 额外 E2 | GLM 5.3 Flash（约400B级） | 多卡/多机（逐拓扑冻结） | 通用问答/多轮、工具调用、长上下文、代码的可执行项 | 张量/专家/流水并行方式、KV Cache精度、前缀长度和显存利用率须在启用前写入本方案配置表，缺失时不执行；本版active=false、NOT_EXECUTED_OPTIONAL，不注册target或测量队列；后续启用须发布新版本 |
| 额外 E2 | DeepSeek V4.1 Flash（约400B级） | 单机8卡或多机（逐拓扑冻结） | 高KV复用、标准代码服务、可执行通用负载 | 同上；高KV复用须有缓存开/关对照；本版active=false、NOT_EXECUTED_OPTIONAL，不注册target或测量队列；后续启用须发布新版本 |

### 4.5.4 大模型部署资源预算与容量门禁

开展必须交付Qwen3.5-35B双卡测试及额外交付E1、E2测试前必须形成部署容量清单。容量下限按模型权重、运行时开销、KV Cache、激活值和通信缓冲区的总需求计算，并预留不低于10%的显存余量；同时检查分片不均、通信工作区和运行峰值。资源不足时，必须交付记为“不具备判定条件”并发布新版本方案（不得自行增加卡数或降低上下文长度），额外交付记为“未执行”，均不得以投影结果或小模型结果外推。

表4-9 大模型部署资源预算与容量门禁

| 对象 | 精度/工件 | 容量账单 | 拓扑 | 准入条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qwen3.5-35B（必须） | A1—A4必测=BF16；W8A8为同源不可变扩展工件 | 双卡HBM总量、模型权重、KV Cache（32768上下文×A2/A4最大并发）、激活值、通信缓冲区和运行时峰值 | 双卡 | 先核验基线工件并执行P0及A1—A4；峰值保留不低于10%余量；W8A8资产齐全后单独核验，不影响BF16结论 |
| Qwen3.5-35B（E1其他平台） | 平台量化格式和工件由配置表固定 | 设备内存、权重、KV Cache、激活值和运行时峰值；端侧另核功耗与温控上限 | 逐平台冻结 | 按固定配置启动并核验内存余量；不满足时该平台保持禁用，不影响其他平台；本版保持active=false和NOT_EXECUTED_OPTIONAL，不得在正式测试机现场补配 |
| GLM 5.3 Flash（E2-G） | 正式模型工件、KV Cache精度和完整启动参数由配置表固定 | 专家、KV、激活、全互联通信缓冲区和预留 | 多卡/多机 | 固定配置、容量、网络、许可和节点映射齐全后启用；失败时保持禁用，不在测试机调参；本版保持active=false和NOT_EXECUTED_OPTIONAL，不得在正式测试机现场补配 |
| DeepSeek V4.1 Flash（E2-D） | 正式模型工件、KV Cache精度和完整启动参数由配置表固定 | 专家、KV、激活、全互联通信缓冲区和预留 | 单机8卡/多机 | 按固定配置逐卡检查与通信验证；失败时保持禁用，不在测试机调参；本版保持active=false和NOT_EXECUTED_OPTIONAL，不得在正式测试机现场补配 |

### 4.5.5 多级多卡部署场景与测试方案

必须交付采用Qwen3.5-35B双卡（TP=2）；E1其他平台与E2单机8卡/多机测试属于额外交付，分别服务于端侧适配、MoE/EP与all-to-all、跨节点PD和超长链路验证。每项只在真实部署上形成结论；若B0无法在同一固定拓扑部署，只能形成兼容性或可部署性结论，不得形成B1/B0性能提升结论。不同平台、不同模型规模、不同部署拓扑的结论只能并列陈述各自状态和自身B0/B1收益，不得排序、折算或互相外推（见4.6.9）。PD容量规划按输入、输出、到达率和SLO计算，P:D资源比由固定负载需求和实测单元能力直接推导。

表4-10 多级多卡部署与测试方案

| 场景 | 冻结配置 | 主要指标 | 准入与结论边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| Qwen3.5-35B双卡（必须） | TP=2、PP=1、DP=1；MoE专家并行方式按冻结工件确定；最大模型长度、精度和显存参数由本方案配置表一次性固定；6类通用数据集组 | 各测试单元的容量、TTFT/TPOT、质量、通信开销和HBM占用 | 配置缺失或固定配置无法启动时记不具备判定条件；B0/B1同拓扑对照 |
| E1其他平台（端侧） | 平台、设备数、量化格式、线程/核绑定和功耗模式一次性固定；负载子集和SLO逐平台冻结 | 平台内TTFT/TPOT、吞吐、内存、功耗/能效、质量 | 逐平台独立结论，不与其他平台或910B2比较；配置缺失不执行 |
| E2-D 高KV复用 | 固定前缀3840 token、后缀256 token、输出256 token、10组前缀、200条请求、到达率1请求/秒；其余启动参数由本方案配置表固定 | 命中与驱逐、冷/热请求TTFT、吞吐、HBM占用和正确性判定 | 必须执行缓存关闭/开启对照；固定配置无法运行时保持禁用，不得现场调参 |
| E2-D 代码 | 64个冻结样本；输入不超过2048 token，输出上限1024 token | 编译/单测正确率、TTFT/TPOT、吞吐 | 固定容器和判定规则；GLM 5.3 Flash代码配置另行独立冻结 |
| E2 Prefill/Decode单元 | 400B级模型采用PD分离时，Prefill与Decode单元的张量/专家/数据并行、块大小、最大序列数、KV Cache精度和通信后端由企业提供并在配置表冻结 | Prefill：输入token/s、TTFT、队列、网络、KV传输；Decode：输出token/s、TPOT、并发、专家热点 | 原始YAML、规范化配置和生效值一致后执行；Decode目标TPOT以配置表冻结值为准；不得现场调参 |
| PD容量与P:D | 冻结I_eff、O、λ、SLO、μP、μD、CD | nP=ceil(λI_eff/μP)；nD=ceil(λO/μD)；Little复核 | 每个负载的参数由企业实测记录标定；不得跨负载套用 |

## 4.6 测试方法与结果判定

### 4.6.1 环境和配置控制

正式测试前为每个profile_id生成不可变启动参数合同，覆盖模型工件与服务名、精度和量化、KV Cache精度与块大小、并行方式、节点与卡映射、P/D部署、副本数、最大模型长度、显存利用率、序列和批token上限、分块预填充、前缀缓存、推测解码、编译与图执行、通信、CPU绑定、调度、环境变量、种子和请求终止行为。A1-BF16、P0-DIALOGUE-BF16、A2六单元、A3-32K-BF16和A4-MT-BF16分别形成配置校验值；W8A8扩展使用独立profile和config_id。所有性能字段显式填写，不依赖软件默认值。

表附-2至表附-7是启动参数和请求参数的唯一来源，评测环境不得搜索、试配或调优。Qwen3.5-35B双卡统一采用非P/D分离服务。A2六个执行单元分别启动独立profile；A2-V只进行模态适用性判定。B0-BF16与B1-BF16除代码提交、镜像身份和角色标识外，规范化服务配置、环境变量、模型工件和客户端合同逐项相同。W8A8扩展仅允许模型工件、served_model_name和quantization按固定角色合同变化；其余字段与对应BF16 profile一致。两侧保存原始命令、规范化配置、配置校验值和启动生效回执。字段缺失、生效值不一致、图回退或依赖隐式默认值时拒绝测量。固定配置无法运行时保留证据并发布新版本，不自动降级或临时改参。

### 4.6.2 负载与测量

P0使用通用问答/多轮数据资产的完整指定分片，规模不少于20000条有效请求，固定4.0请求/秒、并发32、max_tokens=128，B0/B1按交替顺序各执行3次冷启动生命周期。A2通用问答/多轮在相同有序请求池上按0.25、0.5、1、2、3、4、6、8请求/秒扫描；工具调用执行不少于512个可判定用例，按0.25、0.5、1、1.5、2、3、4、6请求/秒扫描；推理执行不少于1000个可自动判定用例；结构化输出执行不少于60个符合资格规则的schema；长上下文从授权文本生成16个8192+512和16个16384+1024固定请求。P0及A2—A4的B0/B1均使用compile_mode=vllm_compile、enforce_eager=false、FULL_DECODE_ONLY和各profile固定capture sizes。基线不得被强制eager，B1不得使用表外单边开关。所有扫描只改变客户端到达率。

### 4.6.3 重复与统计

每个正式测试单元至少执行3次独立完整生命周期（服务冷启动—预热—测量—停止），取预先声明主指标的中位数。一次基准测试中的多请求不计为多次重复。失败、超时、非零错误率和替补运行全部保留；波动异常时可追加两次，但不得替换原集合或选择最好值。每次须绑定相同的解析后配置校验值，并形成重复试验记录和中位数选择记录。

### 4.6.4 指标计算

表4-11 统一指标分层、计算口径与适用范围

| 指标 | 计算公式 | 档位、单位与适用范围 |
| --- | --- | --- |
| 请求吞吐 | Q_req = N_ok / T | REQUIRED；request/s；全部数据集 |
| 输入吞吐 | Q_in = Σ input_tokens / T | REQUIRED；token/s；全部数据集 |
| 输出吞吐 | Q_out = Σ output_tokens / T | REQUIRED；token/s；全部数据集 |
| 总吞吐 | Q_total = Σ(input_tokens + output_tokens) / T | REQUIRED；token/s；全部数据集 |
| TTFT | TTFT_i = t_first,i - t_send,i；报告 mean/p95/p99 | REQUIRED；ms；流式服务 |
| TPOT | TPOT_i = (t_last,i - t_first,i) / (O_i - 1)；报告 mean/p95/p99 | REQUIRED；ms/token；输出≥2 token |
| 端到端时延 | E2E_i = t_end,i - t_send,i；报告 mean/p95/p99 | REQUIRED；ms；全部数据集 |
| 成功率 | R_success = N_ok / N_plan | REQUIRED；%；全部数据集 |
| 正确率/任务得分 | Accuracy = N_correct / N_plan；特殊任务使用冻结官方 scorer | REQUIRED；%或官方分数；具有 oracle 的数据集 |
| OOM | N_OOM = OOM 事件数 | REQUIRED；count；全部数据集 |
| 静默截断率 | R_trunc = N_silent_truncation / N_plan | REQUIRED；%；全部数据集 |
| B1/B0 吞吐比 | R_Q = median(Q_B1,1..3) / median(Q_B0,1..3) | REQUIRED；ratio；全部性能测试 |
| 吞吐提升率 | ΔQ = (R_Q - 1) × 100% | REQUIRED；%；全部性能测试 |
| 时延改善率 | ΔL = (1 - median(L_B1)/median(L_B0)) × 100% | REQUIRED；%；全部性能测试 |
| 跨场景几何平均 | GM = exp[(1/K) Σ ln(R_Q,k)] | REQUIRED；ratio；预声明验收场景 |
| 极限百万 token 成本 | C_raw = H × 10^6 / (3600 × Q_raw) | REQUIRED；货币/1M token；价格测试 |
| SLO 百万 token 成本 | C_slo = H × 10^6 / (3600 × Q_slo) | REQUIRED；货币/1M token；正式报价 |
| 峰值填平率 | φ = 实际承载容量 / 可提供的合规饱和容量 | REQUIRED；%；正式报价 |
| 报价（加价率） | Price_1M = (C_slo / φ) × (1 + c_cloud) × (1 + r_markup) | REQUIRED；货币/1M token；正式报价 |
| SLO Goodput | G_slo = N_slo / T | ADDITIONAL；request/s；在线/rate scan |
| Cache 命中率 | H_cache = hit_blocks / queried_blocks | ADDITIONAL；%；Prefix/KV/复用场景 |
| HBM 峰值 | HBM_peak = max_t HBM_used(t) | ADDITIONAL；GiB；全部数据集 |
| NPU 平均利用率 | U_NPU = (1/T) ∫ U_NPU(t)dt | ADDITIONAL；%；全部数据集 |
| MFU | MFU = TFLOPS_effective / TFLOPS_peak | ADDITIONAL；%；A1 固定形状 |
| 报价（会计毛利率） | Price_1M = (C_slo / φ) × (1 + c_cloud) / (1 - m_gross) | ADDITIONAL；货币/1M token；正式报价 |
| 三轮变异系数 | CV = std(x_1,x_2,x_3) / mean(x_1,x_2,x_3) | ADDITIONAL；ratio；稳定性诊断 |
| 平均功耗 | P_avg = (1/T) ∫ P(t)dt | ADDITIONAL；W；能耗诊断 |
| 每百万 token 能耗 | E_1M = ∫P(t)dt / (N_token / 10^6) | ADDITIONAL；kWh/1M token；能耗诊断 |
| Jain 公平指数 | J = (Σx_j)^2 / [m × Σ(x_j^2)] | ADDITIONAL；0–1；A4 多租户 |

### 4.6.5 A1有效算力专项规则

A1固定主形状为输入4096 token、批量8，辅助形状为输入1024 token、批量32和输入8192 token、批量4；输出长度1 token，采用闭环负载，预热10轮、测量30轮。服务配置为BF16、张量并行2（双卡）、流水并行1、数据并行1、最大模型长度32768、显存利用率0.85、关闭前缀缓存和分块预填充、最大序列数32、单批最大token数32768，并忽略终止符。910B2 BF16峰值分母按本方案规定的ascend-dmi三次测量中位数确定；有效FLOPs按effective_compute_spec v1计算，并要求与msprof校准误差不超过3%。有效FLOPs按双卡合计，峰值分母取2×单卡ascend-dmi中位数，结果按单芯片均值报告。校准只核验计量口径，不得据此更换主形状或调整启动参数。

表4-12 A1有效算力计算与防选择性规则

| 控制项 | 固定规则 | 必备证据 |
| --- | --- | --- |
| 有效算量 | effective_compute_spec.json按模型版本和精度给出完整模型前向算量公式，B0/B1共用一份规范 | 版本化规范、公式推导、模型配置/权重哈希和复算脚本 |
| Padding与MoE计数 | 分子不计入masked/padded token和未路由专家的无效算量；实际物理执行算量另行报告 | 有效/物理token数、专家路由日志、硬件计数器与差异说明 |
| 理论峰值分母 | 固定精确芯片型号、数值精度和稠密/稀疏模式的官方峰值；仅在本方案规定的稀疏模式真实执行时可用稀疏峰值 | 厂商正式规格文件、设备识别、精度与稀疏执行回执 |
| 形状冻结 | 预先固定1个主形状和2个辅助形状；主形状在看到正式结果前指定；禁止best-of、扫描后择优或替换主形状 | 版本化形状记录、预试验记录、正式测试启动时间和全部形状结果 |
| 时间边界 | 预热后对完整模型前向执行同步墙钟计时，包含kernel launch、必要同步和计算通信，排除tokenizer和HTTP网络 | 端到端前向时戳、显式同步代码路径、Profiler时间线和原始计时记录 |
| 重复与复核 | 至少3次独立生命周期测量，按本方案5.3选取中位数；算量规范、输入和原始证据均留存哈希 | 三次/五次原始结果、规范哈希、roofline/计数器交叉验证和第三方复算记录 |

### 4.6.6 A4全系统单位token成本规则

A4使用A4-MT-BF16-PC配置，B0与B1均启用前缀缓存和FULL_DECODE_ONLY，五租户分别引用已冻结的通用问答/多轮、工具/Agent、推理、结构化输出和代码数据集组。先以32、64、96、128、192、256、384输出token/秒固定点扫描B0-BF16混合容量，每点600秒、点间排空60秒；正式负载取三次扫描中位最大合规速率的70%。各租户投递输出token份额20%，每租户并发上限4，全局16，预热5分钟、测量30分钟（有效测量区间与SLO约束见表4-2b，各租户按绝对SLO分别判定）。B1-BF16每百万成功输出token全生命周期成本较B0-BF16降低不低于30%；Jain公平性不低于0.90，份额相对20%偏差不超过10%，各租户p99 TTFT和TPOT不超过隔离B0同负载的1.25倍；样本不足1000时0失败，两卡平均利用率不低于60%。W8A8扩展结果单列，不替代BF16判定。

表4-13 A4成本与利用率核算要求

| 核算项 | 强制规则 | 结论要求 |
| --- | --- | --- |
| 主指标 | BF16必测线的全系统每百万成功输出token成本；B0-BF16与B1-BF16使用相同资源边界、价格时点、摊销周期、负载和SLO | B1-BF16较B0-BF16降低≥30%；W8A8扩展结果单列 |
| 成本分子 | 纳入NPU、CPU/内存主机、节点间网络、存储/KV服务、能耗、付费软件/服务、预留空闲及失败/超时/重试请求消耗 | 任一实质成本分项缺失、以零代替或无法复核时，A4记为不具备判定条件 |
| 成本分母 | 仅计入测量区间内完成质量、协议和SLO检查的成功输出token；输入token及失败输出不得扩大分母 | 保留成功/失败请求、输入/输出token和重试链路的完整分母 |
| 价格与分摊 | 冻结同一价格时点、计费币种、税费口径、使用率假设、购置/租用模式和折旧或摊销规则 | 价格依据、版本化全系统成本清单和可重算表须同时交付 |
| 设备利用率 | 固定厂商计数器及采样频率；A4双卡配置同时报告整机平均、每卡平均和时间窗口p10/p50/p90（均限于测量区间） | A4两卡平均利用率不低于60%；以该测试配置（2卡）的每卡平均值为准，不另设70%门槛；不得用短时峰值掩盖整体利用率 |
| 补充指标 | 可另行报告NPU-only成本、NPU卡时和每token能耗，但必须与全系统主指标同期、同负载 | 补充指标仅用于归因，不得单独支持A4通过结论 |

### 4.6.7 结果判定与复测

任务书阈值、工程健康线和对外提升数字必须分开。A1—A4仅按本方案合同阈值判定；九项公共负载的吞吐回退不超过1%、TTFT恶化不超过10%、TBT恶化不超过5%，仅用于夜间工程回归，不属于验收目标。未经同规格B0/B1正式证据，不得发布提升结论。额外交付结果不影响A1—A4结论。

### 4.6.8 研发阶段正确性门禁与专用性能测试

持续集成与持续交付只执行静态校验、单元测试、构建、请求合同校验和签名结果发布门禁，不直接占用加速卡。正式性能请求由持续集成系统提交至独立评测服务，经鉴权、幂等校验、排队、独占资源锁和预检后运行；产物保存至不可变存储并由服务器签名。只有验签通过的证据包可进入结果快照、项目网站和验收报告。普通代码变更不运行正式性能测试；版本发布、里程碑和正式验收必须完成Qwen3.5-35B的A1—A4。

表4-14 CI/CD最小正确性门禁

| 门禁 | 触发范围 | 执行内容 | 放行规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通PR | 全部变更 | 托管式持续集成环境静态检查、单测、构建、合同/Schema/哈希校验；不占NPU | 全部通过；不得用自托管执行器直跑性能 |
| 评测请求门禁 | 性能评测标签或发布请求 | 鉴权签名、幂等、测试目标登记表、资源/磁盘/模型/数据预检、队列与独占锁 | 合同不完整或显式证据冲突即拒绝；资源占用保持等待 |
| 结果门禁 | 独立评测服务执行完成 | 校验运行环境来源记录、原始数据、重复试验记录、规定的中位数选择记录、签名和校验清单 | 只有验签通过的证据包可进入结果快照、项目网站以及合入或发布结论 |

持续集成使用的最小正确性请求集应保持规模小、内容固定、可重复，并具有明确判定规则；按变更影响范围选择必要用例。该检查不执行并发爬坡、到达率搜索、稳态测量、洪峰注入、跨次统计或基线性能比较，也不以TTFT、TPOT、吞吐、SLO合规吞吐、显存高水位和设备利用率作为放行阈值。即使采集上述字段，也仅用于故障诊断，不形成性能结论。小模型和小样本仅验证路径正确性，不替代正式模型、正式数据和正式验收配置。

表4-15 专用测试机性能测试分级与触发条件

| 级别 | 触发条件 | 执行范围 | 执行要求 | 结论用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定向性能复测 | 性能关键路径变化 | 仅受影响的已冻结测试目标/测试单元 | 独立评测服务独占资源；至少3次生命周期；完整保留失败记录 | 判断回归/收益 |
| 必须交付全量 | 版本发布、里程碑或正式验收 | Qwen3.5-35B双卡的A1—A4；A2包含6个测试单元 | 各项运行超时上限按表附-6和表附-7执行并写入配置清单；未取得验签结果不得放行 | 形成任务书结论 |
| 额外交付 | 模型、资源、数据和资格化回执齐全 | E1其他平台、E2 GLM 5.3 Flash与DeepSeek V4.1 Flash对应测试配置 | 满足准入条件后启用；失败不阻塞必须交付 | 亮点与能力边界 |
| 夜间工程回归健康线 | 主分支定时任务 | 九项公共工程负载 | 只做工程趋势；失败阻止结果快照和项目网站晋升 | 不进入项目验收 |

独立评测服务统一管理评测卡，持续集成执行器不得直连设备或直接执行性能测试，也不得终止或重启其他任务。评测队列应支持幂等键、优先级与配额、取消与超时、心跳、审计日志、并发锁、磁盘/模型/数据预检、维护模式和紧急人工禁用。资源占用时保持等待状态且不得放行；失败、取消、超时或证据缺失均不通过。基础设施故障须保留原执行记录，并在资源恢复后完整重跑。

普通代码变更通过持续集成的最小正确性检查后可进入代码评审。性能关键路径变更只复测受影响的固定测试配置；版本发布、里程碑和正式验收执行相应完整矩阵。人工操作仅用于选择受影响的固定测试配置，不替代固定配置执行、阈值判定和证据留存。

CI/CD与专用测试机的结论应严格隔离：CI/CD只给出“正确性检查通过/不通过/未执行”的状态；专用测试机按第2—5章给出性能、稳定性、扩展效率和验收结论。任何CI/CD运行中观察到的性能数值均不得写入正式验收结果，也不得替代专用测试机复测。

### 4.6.9 横向比较限制与结果呈现规则

为避免把不可比条件下的数值误读为优劣结论，本方案对必须交付和额外交付的全部结果适用表4-15a。违反本规则的报告不得签发。

表4-15a 比较边界

| 比较维度 | 允许 | 禁止 |
| --- | --- | --- |
| 国产硬件平台之间（910B2与E1各平台） | 同一平台内B0对B1纵向对照；各平台分章节独立出具结论 | 平台间性能、成本、能效排名或综合评分；“最优平台”表述；不同平台数值置于同表同列排序或同图并列比较 |
| 模型规模之间（Qwen3.5-35B与400B级模型） | 同一模型内B0对B1对照 | 35B与GLM 5.3 Flash/DeepSeek V4.1 Flash之间的互比、折算、外推 |
| 部署拓扑之间（双卡、单机8卡、多机、统一/PD分离） | 同拓扑B0对B1对照 | 不同拓扑之间的性能或单位token成本排序；跨拓扑“扩展效率”对比 |
| 必须交付与额外交付 | 分章节单列，各自结论词独立 | 用额外交付结果解释、补偿或替代A1—A4结论 |
| 报告呈现 | 可并列陈述各配置“完成/未通过/未执行”状态及自身B0/B1收益；每个平台/模型/拓扑一节一表 | 跨配置的绝对数值汇总排序表；跨配置几何平均或加权综合指标 |

表附-19增设“横向比较检查”项，由数据复核人在报告签发前逐项核对。

## 4.7 本课题测试交付与第三方评测

### 4.7.1 本课题交付材料

表4-16 本课题正式测试与验收交付材料

| 材料 | 主要内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 测试方案正式文本 | 必须/额外交付模型与九类负载绑定、A1—A4合同、阈值、32K口径、A3/A4测量区间与SLO、横向比较限制和第三方范围 | 本方案与同版本测试目标登记表配套执行 |
| 固定测试资产 | BF16/W8A8模型manifest、量化配置与质量回执、数据manifest、oracle/parser、绝对SLO、有效算量规范和成本规则 | 由课题组形成版本化测试资产并随测试包交付；第三方逐项核验清单与本方案一致后执行 |
| 运行绑定包 | B1 exact refs、两侧OCI摘要、配置校验值、实际CLI、环境与设备回执、到达序列和签名身份 | 正式执行前形成；字段完整且校验通过后启用对应正式测试目标 |
| 原始证据 | 原始请求与聚合结果、服务端和测试端日志、启动日志、来源记录、环境记录、输入记录、重复试验和失败记录 | 保留完整分母、时间戳、配置校验值和文件校验值；不得删除失败记录 |
| 验签通过的证据包 | 规定的中位数选择记录、签名、公钥ID、校验清单 | 验签通过后才能进入报告/结果快照和项目网站 |
| 正式报告 | A1—A4逐项方法、结果、偏差、复测、结论 | 任务书结论单独成章；健康线和宣传数字隔离 |
| 额外交付附录 | E1各平台、E2各模型/拓扑实际完成项（逐平台、逐模型、逐拓扑单列） | 未执行不写成能力；不得替代必交 |

### 4.7.2 第三方执行流程

第三方按表附-10至表附-19执行：接收并校验V5.4测试包、资源隔离、模型和数据资产矩阵核验、B0/B1镜像与源码核验、配置生成与逐字段比较、连通性检查、P0全量对照、A1、A2六个执行单元及A2-V适用性检查、A3、A4、结果复算、证据包签名和报告签发。连通性检查不进入统计。不得搜索参数、比较参数组合、根据结果更换profile、dataset_id、test_tier或data_profile_id，也不得删除失败或用其他精度替代必测线。

# 5 测试风险分析

正式测试开始后，测试类别、测试配置、芯片、模型、精度、拓扑、基准软件、数据、负载、SLO、启动参数合同、有效算量规范、部署容量清单或全系统成本口径发生变化时，应停止受影响测试，发布新版本方案并完整复测。任何性能相关启动参数变化均产生新的配置标识和参数校验值；旧结果不得与新配置合并。可能改变A1—A4或能力结论的偏差不得豁免。

本版新增的主要风险及应对如下：

表5-1 风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| Qwen3.5-35B-A3B代表模型口径 | 浦江实验室已确定本次验收使用Qwen3.5-35B-A3B双卡（TP=2） | 正文、配置表、执行包和报告统一使用35B口径，不设其他必须交付代表模型 |
| 35B基线精度工件无法单卡部署，必须双卡TP=2 | A1“单芯片有效算力”口径需折算；通信开销影响MFU | 按本方案以双卡原始计数折算单芯片均值，保留通信开销和双卡原始证据，A1阈值按表附-8执行 |
| A3/A4的SLO与窗口参数为 | 阈值未确认前无法正式判定 | 甲方与第三方确认后冻结；未冻结时相关单元记CANNOT_DETERMINE |
| E1平台的引擎/运行时与B0/B1定义不一致 | 同平台B0/B1对照无法建立 | 逐平台先冻结B0/B1身份；不能建立对照的平台仅形成可部署性结论 |
| E2 400B级模型资源与适配不足 | 无法在固定拓扑部署 | 容量门禁不通过即记未执行，不降级、不外推 |

# 6 测试工作安排

## 6.1 测试进度

表6-1 测试工作阶段安排

| 阶段 | 任务书目标 | 测试工作 | 主要产物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026年6月—11月 | 单机单卡原型可测可比；单芯片有效算力达到理论峰值50%以上 | 形成基准配置、指标口径、基线脚本和初始数据；完成单芯片阶段测试 | 调研报告、指标/脚本说明、基线数据、架构报告和单机单卡原型 |
| 2026年12月—2027年5月 | 单一业务场景单位token成本阶段性降低10%以上 | 开展单芯片优化回归和企业业务场景成本测试 | 单芯片优化阶段报告、量化/稀疏联动工具原型和回归证据 |
| 2027年6月—11月 | KV池化/分层原型；16K长上下文稳定验证 | 完成KV复用和长上下文阶段测试，固化可复测脚本 | KV池化/分层原型、长上下文测试大纲和脚本 |
| 2027年12月—2028年5月 | 多租户压测闭环；第三方材料准备 | 完成多租户、典型场景吞吐/时延和成本预验收 | 多租户实验记录、第三方测试材料和问题整改记录 |
| 2028年6月—11月 | 本项目四项最终指标及第三方验收 | 执行A1-A4正式测试、复测和示范部署验证 | 可发布软件栈、第三方测试报告、最终科技报告/自评价、示范部署案例与运维指南/技术规范 |

## 6.2 人员与职责

表6-2 测试职责

| 角色 | 职责 | 配置与结论管理 |
| --- | --- | --- |
| 甲方 | 发布测试方案与任务书口径；接收正式测试报告 | 以本方案明确35B代表模型口径、32K计算方式、A3/A4测量区间与SLO、算力和成本口径；接收按本方案形成的验收材料 |
| 华中科技大学课题组 | 维护测试资产、固定配置、数据、判定程序和版本库 | 发布模型/数据manifest、oracle/parser、测试目标登记表和配置版本 |
| 派欧云计算（上海）有限公司 | 提供授权国产芯片环境、企业数据和业务场景，保障部署运行 | 登记数据用途、资源条件、资产价格与能耗依据 |
| 第三方测试机构 | 按本方案与config version独立执行、复算和出具报告；依照表附-10至表附-19逐步留痕 | 核验BF16/W8A8工件、profile校验值和签名证据包，形成A1—A4正式结论；不改变固定参数、不替换工件 |
| 数据与安全负责人 | 执行授权、脱敏、访问控制、留存和删除管理 | 确保企业数据不超范围使用和披露 |

# 附：正式测试配置冻结表

本附表与正文具有同等约束力，是Qwen3.5-35B双卡P0及A1—A4生成启动命令、客户端请求和证据包的唯一参数来源。P0及A1—A4必测线固定为B0-BF16与B1-BF16；W8A8扩展使用独立profile，不影响必测线结论。提交SHA、镜像摘要、物理设备号、comparison_id、config_id、实际命令和运行回执纳入证据包。任何固定字段缺失、出现表外差别、图执行未生效或生效值不符，均按fail-closed拒绝测量。

表附-1 版本角色与比较关系

| 字段 | 固定值 | 执行约束 |
| --- | --- | --- |
| baseline_role | B0 | upstream vLLM 0.18基准；core=bcf2be96120005e9aea171927f85055a6a5c0cf6；plugin=e18643f8a4d5bd9990727654318ad069ea0b56e2 |
| candidate_role | B1 | 测试开始时冻结的vLLM-HUST最终交付推理引擎；exact core/plugin提交和OCI RepoDigest（或离线OCI内容摘要）由当次正式发布manifest绑定 |
| comparison | B0_vs_B1 | 必测比较为B0-BF16对B1-BF16。P0及A2—A4使用相同模型BF16工件、请求和服务配置。W8A8扩展包括B1-W8A8相对B1-BF16的量化增量、B0原生兼容时的同量化对照，以及B1-W8A8相对B0-BF16的端到端系统结果；三类结果分别命名、分别解释，不相互替代。 |
| 禁止角色 | 第三档编号、关闭优化版本、诊断基线 | 不得进入registry、CI、证据包、报告或验收结论 |

表附-2 A1—A4共同服务端参数

| 参数 | 固定值 | 生效校验 |
| --- | --- | --- |
| model_family | Qwen3.5-35B（Dense/MoE变体以冻结清单为准） | 验收前绑定exact model revision与完整权重清单 |
| served_model_name | A1/P0/A2—A4 BF16均使用qwen3.5-35b-fp16；W8A8扩展使用qwen3.5-35b-w8a8 | 固定API逻辑名，不以本地路径作服务名 |
| api_server_count / protocol | 1 / openai | A1使用/v1/completions；A2/A3/A4使用/v1/chat/completions |
| listen address / port | host=127.0.0.1；port=运行时分配 | 端口进入receipt但不构成性能分组维度 |
| frontend workers / logs | uvicorn_workers=1；log_level=INFO；access_log=false | 请求原文由client证据保存，禁用逐请求访问日志以固定开销 |
| service timeouts | startup_health_timeout=900s；health_interval=5s；graceful_shutdown_timeout=120s | 超时即保留失败并终止本生命周期 |
| dtype / quantization | 必测profile=基线dtype（bfloat16，冻结后B0/B1一致）/null；W8A8扩展=基线dtype/ascend | A1=基线dtype/null；A2—A4扩展profile=基线dtype/ascend；不得继承默认值 |
| kv_cache_dtype | requested=auto；effective=与基线dtype一致 | 请求值与实际值均入receipt，实际与基线dtype不一致即拒绝 |
| block_size | 128 | 启动receipt必须显示128 |
| TP / PP / DP / EP / DCP | 2 / 1 / 1 / 与B0实际生效回执一致 / 1 | B0/B1逐项一致；EP实际值纳入表附G-1的单一B0配置证据门禁 |
| serving_mode | unified | pd_disaggregation=false |
| replicas | server=1；prefill_only=0；decode_only=0 | pd_ratio=not_applicable |
| speculative | false；model=null；tokens=0 | 必须交付A1—A4显式关闭；额外交付在各自profile中独立启用 |
| scheduling_policy | fcfs | 禁止执行端改调度策略 |
| distributed_executor_backend | mp | 单机双卡固定 |
| dcp_comm_backend | ag_rs | 即使DCP=1也显式记账 |
| disable_custom_all_reduce | 与B0实际生效回执一致 | B0/B1一致，显式写入启动命令并保存startup receipt |
| cpu_binding_policy | topo_affinity | OMP_NUM_THREADS=1；根据所分配NPU的NUMA节点生成CPU核表并写入startup receipt；禁止扫描线程数或跨NUMA手工改核 |
| compile_mode | A1：B0/B1=none；A2—A4：B0/B1=vllm_compile | 两侧显式相同；不得采用软件默认值 |
| enforce_eager | A1：B0/B1=true；A2—A4：B0/B1=false | A2—A4任一侧不得自动回退eager |
| cudagraph | A1：B0/B1 mode=none、warmups=1，实际图捕获次数必须为0；A2—A4：B0/B1 mode=FULL_DECODE_ONLY、warmups=1 | 两侧capture sizes按表附-3相同固定；实际捕获、命中和回退进入证据包 |
| tokenizer_mode / trust_remote_code | auto / false | 实际tokenizer revision由模型清单绑定 |
| load_format | auto；effective=safetensors | effective非safetensors即拒绝 |
| engine_seed | 0 | 服务端固定种子 |
| LoRA / prompt adapter | false / false | 正式验收禁用 |
| KV offload / swap / CPU offload | false / 0 GiB / 0 GiB | 禁止隐式主机侧换出 |

表附-3 工作负载专属服务端配置

| profile_id | 固定覆盖值 | 执行说明 |
| --- | --- | --- |
| A1-BF16 | artifact=BF16；dtype=基线dtype；quantization=null；max_model_len=32768；gmu=0.85；max_num_seqs=32；max_num_batched_tokens=32768；prefix=false；chunked=false；speculative=false；enforce_eager=false；cudagraph=none；cudagraph_num_of_warmups=1；实际图捕获次数=0；endpoint=/v1/completions | 主形状4096×8→1；辅助1024×32→1、8192×4→1；ignore_eos=true为请求字段 |
| A2-DIALOGUE-<PRECISION>-PC | PRECISION=BF16或W8A8；gmu=0.85；maxseq=32；maxbatched=16384；prefix=true；chunked=true；speculative=false；共同图配置；capture_sizes=[1,2,4,8,16,32]；endpoint=/v1/chat/completions | DIALOGUE-PUBLIC完整指定分片；P0固定4.0 RPS全量执行；容量阶段使用相同有序请求池；保存data_profile_id、prefix cache及图捕获/命中/回退证据 |
| A2-TOOL-<PRECISION>-PC | PRECISION=BF16或W8A8；gmu=0.85；maxseq=16；maxbatched=8192；prefix=true；chunked=true；speculative=false；共同图配置；capture_sizes=[1,2,4,8,16]；auto_tool_choice=true | 真实tools、tool_choice=auto、parallel_tool_calls=true；两侧保存工具解析、协议结束及图执行证据 |
| A2-REASON-<PRECISION> | PRECISION=BF16或W8A8；gmu=0.85；maxseq=16；maxbatched=8192；prefix=false；chunked=true；speculative=false；共同图配置；capture_sizes=[1,2,4,8,16] | 长输出推理；固定答案抽取器；两侧保存图执行与质量证据 |
| A2-STRUCT-<PRECISION> | PRECISION=BF16或W8A8；gmu=0.85；maxseq=16；maxbatched=8192；prefix=false；chunked=true；speculative=false；共同图配置；capture_sizes=[1,2,4,8,16]；backend=xgrammar | 逐case发送JSON Schema；两侧保存Schema、wire request、解析结果及图执行证据 |
| A2-LONG-<PRECISION> | PRECISION=BF16或W8A8；gmu=0.85；maxseq=4；maxbatched=16384；prefix=false；chunked=true；speculative=false；共同图配置；capture_sizes=[1,2,4] | 16×8192+512、16×16384+1024；分别报告Prefill TTFT、Decode TPOT、容量和两侧图命中 |
| A2-CODE-<PRECISION> | PRECISION=BF16或W8A8；gmu=0.85；maxseq=8；maxbatched=8192；prefix=false；chunked=true；speculative=false；共同图配置；capture_sizes=[1,2,4,8]；endpoint=/v1/chat/completions | CODE-GROUP完整冻结请求；closed-loop并发8；使用冻结编译/单测/官方scorer；保存逐例代码、编译、测试、时延、token及图执行证据 |
| A2-SWE-PREFIX-<PRECISION>-PC | 本版不启用swe-prefix-reuse正式target；后续启用时必须发布新版本，显式固化轨迹池、prepared文件、并发C、测量时长、max_model_len、max_num_seqs、max_num_batched_tokens和capture sizes | 未启用记为未执行，不计入A1—A4硬门槛，不阻塞必须交付 |
| A3-32K-<PRECISION> | PRECISION=BF16或W8A8；gmu=0.85；maxseq=1；maxbatched=16384；prefix=false；chunked=true；speculative=false；共同图配置；capture_sizes=[1] | 总上下文32768=30720+2048；ignore_eos=true；两侧30分钟内不得图回退或新增捕获 |
| A4-MT-<PRECISION>-PC | PRECISION=BF16或W8A8；gmu=0.85；maxseq=16；maxbatched=16384；prefix=true；chunked=true；speculative=false；共同图配置；capture_sizes=[1,2,4,8,16]；auto_tool_choice=true | 五租户共享单一服务；工具租户发送tools；代码租户使用冻结scorer；两侧保存逐租户图命中、回退、SLO、质量和公平性证据 |
| 共同拓扑 | TP=2；PP=1；DP=1；EP与B0实际生效回执一致；DCP=1；unified；pd_disaggregation=false；server_replicas=1；prefill_only=0；decode_only=0 | A1—A4均为同机2张910B2；gmu、max_num_seqs等容量参数须经4.5.4容量门禁复核；不得由adapter推断 |
| 工具与模板 | tool_call_parser=hermes；tool_parser_plugin=null；reasoning_parser=null；chat_template=固定tokenizer内置模板；content_format=string；trust_request_chat_template=false；template_kwargs={} | B0/B1使用相同模板字节和解析器；保存模板SHA-256及渲染后ordered token IDs/hash |
| 结构化输出 | structured_outputs_backend=xgrammar；disable_any_whitespace=false；disable_additional_properties=false | 禁止backend=auto；B0/B1实际生效后端必须一致 |

表附-4 环境变量与设备绑定

| 变量 | 固定值 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| VLLM_TARGET_DEVICE | npu | B0/B1相同 |
| VLLM_USE_V1 | 1 | B0/B1相同 |
| VLLM_WORKER_MULTIPROC_METHOD | spawn | B0/B1相同 |
| PYTHONHASHSEED | 0 | B0/B1相同 |
| TOKENIZERS_PARALLELISM | false | B0/B1相同 |
| HF_HUB_OFFLINE / TRANSFORMERS_OFFLINE / HF_DATASETS_OFFLINE | 1 / 1 / 1 | 禁止正式测试联网取模型或数据 |
| HCCL_CONNECT_TIMEOUT | 120 | 单位秒 |
| ASCEND_VISIBLE_DEVICES | 独立评测系统分配的独占双卡ID | 物理卡号进入每次签名receipt，不作为趋势分组维度 |
| OMP_NUM_THREADS / CPU核表 | 1 / 根据NPU NUMA拓扑分配 | CPU核表进入运行回执；不得扫描线程数或跨NUMA手工改核 |
| PYTORCH_NPU_ALLOC_CONF | expandable_segments:True | B0/B1相同；启动回执记录 |
| TASK_QUEUE_ENABLE | 1 | B0/B1相同；不得在运行中改变 |
| 其他执行变量 | 禁止；不得进入正式测量 | 额外影响性能的环境变量一律拒绝 |

表附-5 统一客户端采样与重复规则

| 字段 | 固定值 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| temperature / top_p / top_k / min_p | 0.0 / 1.0 / -1 / 0.0 | 所有cell一致 |
| presence / frequency / repetition penalty | 0.0 / 0.0 / 1.0 | 所有cell一致 |
| n / best_of / beam_search | 1 / 1 / false | 禁止多结果择优；best_of为normalized-only语义，不向不支持该字段的HTTP endpoint发送 |
| stop / stop_token_ids | [] / [] | EOS行为由各profile的ignore_eos决定 |
| ignore_eos（请求字段） | A1=true；A2=false；A3=true；A4=false | 写入每个canonical request；严禁渲染成serve CLI参数 |
| max_tokens | 按各cell的→值或output cap逐请求显式填写 | A1=1；A3=2048；A2/A4按case合同 |
| min_tokens / echo | 0 / false | 所有请求显式填写 |
| A1 Completion日志概率字段 | logprobs=null；不发送top_logprobs；prompt_logprobs=null | 按/v1/completions字段类型生成wire request |
| A2/A3/A4 Chat日志概率字段 | logprobs=false；top_logprobs=0；prompt_logprobs=null | 按/v1/chat/completions字段类型生成wire request |
| parallel_tool_calls | tool_calling及A4 tool租户=true；其他请求not_applicable且不发送tools/tool_choice/parallel_tool_calls | 不依赖v0.18默认值；multi/parallel case必须显式为true |
| detokenize / skip_special_tokens / spaces_between_special_tokens | true / true / true | detokenize为normalized client/response语义，不向不支持该字段的HTTP endpoint发送 |
| add_special_tokens / truncate_prompt_tokens | true / null | 禁止静默截断；长度不合规直接失败 |
| add_generation_prompt / continue_final_message | true / false | 渲染后ordered token IDs及SHA-256进入证据 |
| request identity | user与request_id由config_hash、cell_id、repeat、sequence_no确定性生成 | 同一B0/B1请求ID及顺序一致；规则进入client adapter版本 |
| stream_options | {"include_usage":true} | 所有Chat请求固定发送；A1 /v1/completions按同一流式计时规则记录首token与后续token |
| client_seed | 0 | B0/B1使用字节一致的请求及arrival序列 |
| streaming | true | 所有Chat请求采用流式响应；TTFT取服务端首个有效输出token时间戳，TPOT按后续token间隔计算；B0/B1使用同一计时实现 |
| repeats | 3个独立完整生命周期 | 冷启动—预热—测量—停止；异常仅可追加2次，不替换原结果 |
| 结果选择 | 每个阶段按预声明primary_metric取3次中位数 | 容量扫描、共同负载、A3和A4分别选择；失败、超时、错误和静默截断全部保留 |
| 响应有效性 | HTTP/协议错误、error字段、超时、输出token数与max_tokens/EOS状态、截断标志逐请求记录 | 无法解释的短输出或token身份不一致按silent truncation失败 |
| wire request约束 | adapter仅发送目标endpoint支持的字段，并保存rendered HTTP body及SHA-256 | normalized-only字段不得作为extra静默发送或依赖服务端忽略 |

表附-6 A1与A2固定客户端合同

| 单元 | 数据/形状与负载 | 时长、上限与超时 |
| --- | --- | --- |
| A1-BF16 | closed-loop；主4096×batch8→1；辅助1024×32→1、8192×4→1 | warmup=10轮；measure=30轮；per_request_timeout=300s；lifecycle_timeout=1800s；primary=主形状MFU |
| A2共同执行法 | 每个cell独立启动对应profile；Poisson seed=0；rate固定升序；按签名ordered case list循环，不随机重抽；同一rate序列供B0/B1复用 | 预热5min；每rate测量600s；rate间drain/cooldown=60s；request_cap=ceil(rate×600)；每个容量阶段重复3个完整生命周期 |
| dialogue_multiturn | profile=A2-DIALOGUE-BF16-PC；data_profile=DIALOGUE-PUBLIC；完整指定分片不少于20000条；P0固定4.0 RPS、max_concurrency=32、max_tokens=128；A2容量rates=0.25/0.5/1/2/3/4/6/8 | P0每角色3生命周期，执行顺序B0-1/B1-1/B0-2/B1-2/B0-3/B1-3；requests与schedules SHA-256由正式执行包生成并写入data_profile_id；容量阶段按B0最大合规点×0.70生成共同负载 |
| tool_calling | profile=A2-TOOL-BF16-PC；data_profile=TOOL-PUBLIC；不少于512个用例并覆盖单工具、多工具/并行和多轮；rates=0.25/0.5/1/1.5/2/3/4/6；max_concurrency=16 | B0三次容量中位最大合规点×0.70生成共同负载；B0/B1共同负载各3生命周期；capacity_timeout=7200s；common_timeout=1800s；per_request_timeout=300s；primary同dialogue并设工具质量门槛 |
| reasoning | profile=A2-REASON-BF16；data_profile=REASON-PUBLIC；不少于1000个可自动判定用例；output cap=512；rates=0.25/0.5/1/1.5/2/3/4；max_concurrency=16 | per_request_timeout=600s；capacity_timeout=6300s；重复3生命周期；primary=质量正确率和错误率，性能完整报告 |
| structured_output | profile=A2-STRUCT-BF16；data_profile=STRUCT-PUBLIC；不少于60个合格schema；OpenAI JSON Schema；output cap=512；rates=0.25/0.5/1/1.5/2/3/4；max_concurrency=16 | per_request_timeout=600s；capacity_timeout=6300s；重复3生命周期；primary=Schema合法率及任务成功率，性能完整报告 |
| long_context_capacity | profile=A2-LONG-BF16；data_profile=LONG-PUBLIC；确定性生成32例：16×8192+512、16×16384+1024；rates=0.05/0.1/0.2/0.4；max_concurrency=4 | per_request_timeout=1800s；capacity_timeout=7200s；重复3生命周期；仅报告容量边界、错误率、HBM和KV使用量 |
| code | profile=A2-CODE-BF16；data_profile=CODE-GROUP；InstructCoder、LiveCodeBench、HumanEval、MBPP、SyFi分别使用完整冻结split；PAIO-CODE-EVAL为扩展引用；closed-loop；max_concurrency=8；不得截断官方题目或测试 | warmup=5min；每个数据集完整执行；per_request_timeout=1800s；lifecycle_timeout=7200s；重复3生命周期；primary=官方任务得分和成功率，吞吐、TTFT、TPOT、E2E完整报告 |
| swe_prefix_reuse | 本版不生成A2-SWE-PREFIX正式profile和到达序列 | 状态记为未执行；后续启用时按新版本中固化的参数执行三次生命周期，仅作补充报告 |

表附-7 A3与A4固定客户端合同

| 任务 | 固定执行值 | 判定边界 |
| --- | --- | --- |
| A3 | profile=A3-32K-BF16；data_profile=LONG-PUBLIC；total_context_tokens=32768；input_tokens=30720；max_tokens=2048；ignore_eos=true；closed-loop；concurrency=1；seed=0；warmup=5min；measure=30min；6×5min窗口；max_requests=64；min_completed=24；per_request_timeout=1800s；lifecycle_timeout=3600s；repeats=3 | primary=窗口吞吐CV、TTFT/TPOT漂移及0失败；输入token数以chat template渲染后的token IDs计；不得静默截断、使用随机token或在运行后更换LONG-PUBLIC内容 |
| A4 | profile=A4-MT-BF16-PC；tenants=DIALOGUE-GROUP/TOOL-GROUP/REASON-GROUP/STRUCT-GROUP/CODE-GROUP；offered output-token share各20%；B0容量点=32/64/96/128/192/256/384 output token/s，每点600s、间隔60s、重复3次；正式global_load=0.70×B0中位最大合规速率；Poisson seed=0；per_tenant_concurrency=4；global=16；warmup=5min；measure=30min；repeats=3 | primary=每百万成功输出token全生命周期成本；设备和主机按资产原值÷21600小时计，电费按0.60元/kWh及实测功耗计，人工不计入机器运行成本并单列；各比较关系使用同一价格时点和分摊规则 |

表附-8 正式测试固定值与运行绑定项

| 类别 | 固定值或绑定规则 | 生效与门禁 |
| --- | --- | --- |
| 代码与镜像 | B0 core=bcf2be96120005e9aea171927f85055a6a5c0cf6，plugin=e18643f8a4d5bd9990727654318ad069ea0b56e2。B1为测试开始时冻结的vLLM-HUST最终交付推理引擎，exact core/plugin提交由当次正式发布manifest绑定。B0和B1均使用OCI RepoDigest或离线OCI内容摘要作为镜像身份，不使用本地image ID作为正式身份。 | B0提交不匹配即拒绝；B1 exact提交、两侧OCI摘要和clean-overlay证明由发布服务在正式测试开始时写入不可变manifest并纳入执行记录。 |
| 模型身份 | model=Qwen/Qwen3.5-35B-A3B；revision=59d61f3ce65a6d9863b86d2e96597125219dc754；tokenizer.json SHA-256=5f9e4d4901a92b997e463c1f46055088b6cca5ca61a6522d1b9f64c4bb81cb42；BF16模型manifest文件SHA-256=878a08594a81d3bbfbd1afa563beecb11c27deb4db40648ae3acea8dbfad12fd。B0/B1必测线使用同一字节级模型工件；W8A8扩展另行绑定完整manifest。 | 测试包同时提供BF16与W8A8完整weight/tokenizer SHA-256 manifest；W8A8清单必须记录quantization=ascend、量化配置、源工件revision和每个分片hash；第三方只核验并使用交付工件，不自行改重量化。 |
| W8A8工件资格 | W8A8扩展工件由固定BF16工件生成；必须同时保存量化配置、源revision和每个分片hash，并使用与BF16必测线相同的TOOL、REASON、STRUCT、CODE和LONG数据集组执行质量对照。 | 推理、工具、结构化、代码和长文本任务得分相对同源BF16下降均≤1个百分点；Schema合法率100%；工具与结构化成功率≥95%；不合格时不得执行W8A8扩展，BF16必测线仍按固定合同完成。 |
| 配置身份 | 表附-2至表附-7固定共同外部合同和规范化配置；comparison_id=SHA-256(JCS角色化比较合同)；B0/B1 config_id分别对代码/镜像身份与同一配置计算SHA-256 | adapter生成两侧实际CLI与startup effective receipt；comparison_id、规范化配置、模型工件或生效值不符即拒绝 |
| 编译生效合同 | A1的B0/B1固定eager、cudagraph=none、warmups=1，实际图捕获次数必须为0。A2—A4的B0/B1均固定compile=vllm_compile、enforce_eager=false、cudagraph=FULL_DECODE_ONLY，并使用表附-3相同capture sizes和warmups=1 | 保存两侧完整执行模式receipt；任一侧未捕获、发生回退、使用表外capture size或测量期新增捕获时拒绝该生命周期 |
| 运行环境 | 芯片=Ascend 910B2；卡数=2（TP=2）；容器代际=Ascend v0.23；CANN=9.1；其余环境变量见表附-4。 | driver、firmware、torch_npu、容器digest和物理NPU assignment启动前采集并写入证据包；不匹配或缺失即拒绝。 |
| 数据身份 | 数据按A1-COMPUTE、DIALOGUE、TOOL、REASON、STRUCT、CODE、VISION、LONG-KV和A4-TENANT组绑定；同一物理dataset_id只保存一份，跨profile通过manifest引用。 | 每个引用记录dataset_id、config_id、test_tier、contract_role、coverage_role、来源、许可、revision、原始SHA-256、转换日志、全部case_id和有序token hash；不得根据B0/B1结果筛选、更换或改档 |
| 到达序列身份 | generator=vllm-hust-poisson-v1；seed=0；每个rate按表附-6生成完整到达时间序列；clock=monotonic。 | arrival generator和client adapter绑定exact revision/hash；ordered inter-arrival timestamp SHA-256进入请求清单；B0/B1复用同一序列。 |
| 到达背压规则 | 并发上限饱和时本地FIFO等待；保留nominal timestamp并记录send lag；不丢弃、不重排、不突发追赶；超过cell timeout即失败。 | 规则、nominal timestamp、实际发送时间和send lag全部进入证据包。 |
| 判定程序 | tool使用固定tool name/arguments oracle；reasoning使用固定答案抽取器；structured使用固定schema dialect校验器；code使用冻结官方scorer、编译器和单测；dialogue检查协议成功和多轮连续性；long检查目标事实、无截断及输出token数。 | oracle/parser与client adapter同仓发布并绑定exact revision/hash；B0工具能力通过同一64例直接记录，不另设资格化口径。 |
| 优化机制生效 | dialogue、tool与A4记录prefix_cache_queries/hits；P0及A2—A4记录graph_capture_count、graph_hit_count、graph_fallback_count、capture_sizes和compile_time；W8A8扩展记录量化生效值 | 规定机制未生效、计数器缺失、任一侧发生图回退或生效值不符合共同配置时，对应生命周期无效并完整重跑 |
| 前端与模板 | tool_call_parser=hermes；plugin=null；chat_template=固定模型tokenizer内置模板；content_format=string；template_kwargs={}；structured backend=xgrammar；reasoning_parser=null。 | B0/B1规范化值相同；保存模板字节/hash、实际CLI、生效回执及tool/structured渲染后ordered token IDs/hash。 |
| A2绝对SLO | dialogue/tool/reasoning/structured/code：TTFT mean≤1000ms、p95≤2000ms、p99≤4000ms；TPOT mean≤40ms、p95≤60ms、p99≤80ms。long：8192输入TTFT≤8/12/16s，16384输入≤16/24/32s；TPOT≤40/60/80ms。 | 各rate测量600s；完成数≥request_cap的99%；样本少于1000时0失败，达到1000时error_rate≤0.1%；仅接受预定义rate点，不插值或外推。A3/A4的绝对SLO与测量区间见表4-2b。 |
| A1算力口径 | 峰值分母=在独占910B2上执行ascend-dmi BF16算力测试3次所得TFLOPS@BF16中位数。effective_compute_spec v1：MatMul按2MNK，BatchMatMul逐批求和，Attention计入QK^T和PV，其他逐元素算子不计入有效FLOPs。 | 主形状MFU≥90%；effective FLOPs计数与msprof总量误差≤3%；原始ascend-dmi和msprof输出全部保留。 |
| A3专项 | 总上下文32768=渲染后输入30720+输出2048；业务文档按document_id稳定排序循环拼接，段间使用固定分隔符；插入可核验目标事实，oracle检查目标事实、无截断和2048输出token。监控间隔=1s。 | 记录HBM已用/峰值、KV cache使用量、队列深度、请求token数、窗口TTFT/TPOT和吞吐；任一字段缺失则A3不通过；窗口划分、有效性判据与SLO按表4-2b执行。 |
| A4成本 | 设备和主机成本=资产原值÷21600小时×生命周期小时；电费=实测平均功率kW×生命周期小时×0.60元/kWh；人工不计入机器运行成本并单列。每百万成功输出token成本=全生命周期成本÷成功输出token×10^6。 | 各比较关系使用同一资产原值、价格时点、计费周期和功耗采样规则；另保留30分钟测量期成本及五租户隔离B0证据；分母仅计测量区间内满足SLO的成功输出token（表4-2b）。 |
| CPU与计时 | OMP_NUM_THREADS=1；cpu_binding_policy=topo_affinity；CPU核表根据所分配NPU的NUMA节点确定；streaming=true；clock=monotonic。 | 核表和实际亲和性进入startup receipt；TTFT取首个有效输出token，TPOT按后续token间隔；不得扫描线程数或改变计时协议。 |
| 任务书口径 | Qwen3.5-35B-A3B作为本次验收代表模型；32K定义为单次请求渲染后输入与输出合计32768 token，其中输入30720、输出2048。 | 上述两项口径作为本次验收依据。 |
| 指标与物理资产矩阵 | 来源提交=91bcc4154b70333d87c8180afe85dc933452e253；指标矩阵SHA-256=bb386cd1e5f34bd79af9fb871d6cfa739cab80145149fc3b675daa6b310c2927；物理注册表SHA-256=18a32489d16467221362af11fb525760fda1c7b5fb56505569829ccaeb3f79fd；44个去重数据/轨迹家族。 | 请求物化前校验两份文件及metric tier registry；不适用填N/A，适用但缺失填具体阻塞状态并记CANNOT_DETERMINE；不得将空值或0解释为通过。 |

表附-9 证据包签名与发布门禁

| 字段 | 固定规则 | 执行要求 |
| --- | --- | --- |
| artifact hash | SHA-256 | 每个artifact记录path、size、SHA-256 |
| manifest canonicalization | RFC 8785 JCS | 对规范化manifest计算root hash |
| result signature | Ed25519 / RFC 8032 | 评测服务在证据包关闭写入后签名；任何字节变化均失效 |
| signature scope | manifest root hash | 覆盖request ID、target/config version、B0/B1 identity、环境/NPU receipt、全部重复及中位数选择 |
| admission | signature_verified=true | 只有验签通过的bundle可进入验收报告、snapshot和website |
| key custody | 评测服务根账户专有，权限0400 | worker经最小权限signing helper使用；CI和提交者不可读取私钥 |
| trust store | 公钥、key ID、有效期、撤销状态 | 旧公钥保留以验证历史包；实际key ID、公钥指纹和trust-store hash由签名服务写入配置版本 |
| request authentication | HMAC仅用于请求 | 不得替代服务器结果签名 |

表附-10 第三方测试机构逐步执行清单

| 步骤 | 第三方操作 | 通过条件与留存证据 |
| --- | --- | --- |
| 1 接收 | 接收V5.4、第三方文档包、指标矩阵、物理资产注册表、配置清单和签名公钥；计算文件名、大小和SHA-256 | 方案与资产manifest一致；生成接收清单和校验日志 |
| 2 隔离 | 进入维护状态，检查910B2型号、双卡独占、主机进程、磁盘、模型和数据容量 | 无其他NPU进程；记录设备序列号、驱动、固件、CANN、torch_npu和NPU assignment |
| 3 工件 | 逐文件核验BF16模型、tokenizer和manifest；W8A8扩展存在时另核验量化配置和质量回执 | 全部hash一致；质量达到表4-3和表附-8门槛；保存逐题结果和聚合结果 |
| 4 数据 | 按表4-5核验A1—A4数据集组manifest、44个物理dataset_id、test_tier、来源与授权、split/规模、转换程序及oracle/scorer | case_id、顺序、内容/token hash、授权记录和程序revision全部一致 |
| 5 镜像 | 分别核验B0、B1 exact refs、clean-overlay证明、OCI digest/labels；禁止dirty tree | B0固定提交匹配；B1与本次发布绑定；镜像和环境manifest完整 |
| 6 配置 | adapter按表附-2至表附-7生成P0及A1—A4 BF16配置；W8A8扩展生成独立配置、comparison_id和config_id | 禁止人工编辑；各comparison_type严格执行表附-1角色合同，不得出现表外字段差别 |
| 7 启动 | 按共同配置启动两侧服务，等待健康检查；按表附-3升序预捕获全部capture sizes；采集startup effective receipt并逐项核验量化、缓存、分块预填充、eager或FULL_DECODE_ONLY及资源参数 | 全部生效值符合表附-3；任一侧图未捕获或回退eager时停止生命周期并保留失败证据 |
| 8 连通 | 每个profile发送1条固定请求，验证协议、流式计时、日志、监控、停止和证据写入 | 仅作为连通性检查，不进入性能统计；不得据此改参 |
| 9 A1 | 按A1-BF16执行B0和B1各3个冷启动—预热—测量—停止生命周期，并完成ascend-dmi与msprof复核 | 主形状MFU、计量误差、三次原始结果和中位数选择记录齐全 |
| 10 A2容量 | 依次执行DIALOGUE、TOOL、REASON、STRUCT、LONG和CODE数据集组；同组REQUIRED数据分别出具结果；完成A2-V模态适用性判定；B0-BF16和B1-BF16各3生命周期 | 服务参数在整条曲线中不变；每点请求数、SLO、错误、资源和机制指标齐全 |
| 11 A2共同负载 | 以B0-BF16三次容量中位最大合规点计算dialogue/tool的70%负载，生成并签名到达序列；B0-BF16和B1-BF16各运行3生命周期 | B0/B1复用相同请求和arrival；形成BF16必测结论；W8A8量化增量、同量化结果和端到端系统结果仅在扩展工件齐全时分别形成 |
| 12 A3 | 按A3-32K-BF16执行B0/B1各3生命周期，检查6个窗口、HBM/KV、输出token、OOM、死锁和截断；W8A8扩展单列 | 达到表4-2稳定性门槛；全部窗口和逐请求记录齐全 |
| 13 A4 | 先按固定输出token速率点执行B0-BF16三次混合容量扫描并生成70%正式负载，再执行B0-BF16和B1-BF16正式混合各3次；W8A8扩展单列 | 完成成本、公平性、份额、尾延迟、利用率和隔离B0复核 |
| 14 汇总 | 按每阶段预声明主指标选择三次中位数；失败、取消、超时、替补和追加运行全部保留 | 不得逐指标挑最好；形成repeat suite和canonical selection记录 |
| 15 签发 | 关闭证据包写入，生成JCS manifest、SHA-256根哈希并以Ed25519签名；复算A1—A4并出具报告 | signature_verified=true；报告逐项给出通过/不通过/不具备判定条件及证据路径 |

表附-11 正式测试包目录与文件命名

| 目录或文件 | 必须包含 | 校验与权限 |
| --- | --- | --- |
| /plan/ | V5.4 DOCX、PDF和SHA256SUMS；文件名含版本号，不得覆盖旧版本 | 只读；test_plan_sha256写入每个请求、配置和结果manifest |
| /registry/ | targets-v4.1.yaml、schema.json、registry-version.txt；每个target含active状态 | UTF-8、LF；JSON按RFC 8785规范化；YAML解析后转JCS计算SHA-256 |
| /images/{b0,b1}/ | OCI manifest、repo digest、labels、软件清单和clean-overlay证明 | 正式运行只按repo digest拉取；tag仅显示，不作为身份 |
| /models/qwen35/{fp16,w8a8}/ | model-manifest.json、tokenizer-manifest.json、全部分片size/SHA-256和revision | 目录只读；启动前逐文件校验；缺失或多出文件均拒绝 |
| /datasets/<cell>/ | source-manifest.json、cases.jsonl、ordered-case-ids.txt、rendered-token-hash.json | 数据、顺序、模板和tokenizer绑定；B0/B1字节一致 |
| /oracles/<cell>/ | 判定程序、依赖锁文件、revision、入口命令和测试向量 | 离线运行；输出oracle-result.json；代码和依赖均计算SHA-256 |
| /arrivals/<target>/ | 每个repeat与rate的单调时钟偏移序列、请求映射和SHA-256 | B0/B1复用同一文件；不得运行时按seed重新生成 |
| /configs/<comparison_id>/<role>/<config_id>/ | external-contract.json、normalized.json、server-argv.json、client-contract.json、env.json、checksums.txt | comparison_id绑定comparison_type及两侧角色化合同；B0/B1 config_id分别绑定代码/镜像身份；目录只读 |
| /extra/{E1,E2}/<platform¦model¦topology>/ | 本版E1、E2-G、E2-D均为active=false、NOT_EXECUTED_OPTIONAL，不生成运行目录；后续新版本启用后，配置、数据引用、运行目录与报告按平台/模型/拓扑独立存放 | 与必须交付目录物理隔离；不同平台/模型/拓扑的结果不得汇总为跨配置排序表 |
| /runs/<request_id>/ | 按target/role/repeat-N分层保存原始请求、响应、日志、监控、回执和判定结果 | 每次运行新建目录；禁止覆盖、删除失败或复用旧输出 |
| /reports/ 与 /signatures/ | 正式报告、artifact-manifest.jcs、manifest.sha256、Ed25519签名、key-id和验签结果 | 签名后关闭写入；任何字节变化均使验签失败 |

表附-12 独立评测机建设与交付验收

| 验收阶段 | 操作与固定要求 | 通过证据 |
| --- | --- | --- |
| 硬件盘点 | 记录主机序列号、910B2设备序列号、卡数、HBM容量、CPU型号、NUMA、内存和磁盘；执行npu-smi info、lscpu -J、numactl -H、free -b、lsblk -J | 命令原始输出、设备拓扑图和hardware-manifest.json三者一致 |
| 基础软件 | 记录OS、kernel、firmware、driver、CANN、Python、torch、torch_npu、容器运行时；版本由命令直接采集 | environment-manifest.json无空值；B0/B1使用同一宿主环境 |
| 目录与权限 | 软件安装于/opt/vllm-hust-evaluation；配置位于/etc/vllm-hust-evaluation；模型、数据、队列和证据位于/data/vllm-hust-evaluation；服务账户无交互登录权限 | root拥有配置和签名私钥；worker只可写本次run目录；路径不存在或权限过宽即不通过 |
| 镜像与离线资产 | 按OCI digest预拉取B0/B1镜像；模型、数据、oracle、arrival文件预置本地；正式阶段关闭在线下载 | 离线状态完成全量SHA-256校验；缺资产时在启动前失败 |
| 资源独占 | 每张NPU使用进程锁和文件锁；分配前检查设备进程、显存、健康状态；正式任务不得终止或接管既有进程 | 同一设备并发分配为0；资源忙保持QUEUED，不判代码失败 |
| CPU与NUMA绑定 | 设备到NUMA和CPU核表由一次资格化生成并封存；OMP_NUM_THREADS和核表写入配置；正式测试不再扫描 | 启动回执记录实际亲和性；跨NUMA或核表不符即拒绝测量 |
| 时间与监控 | 系统时钟同步偏差不超过1 s；客户端和服务端使用CLOCK_MONOTONIC_RAW或等价单调时钟；NPU/HBM/CPU/RAM/磁盘每1 s采样 | time-receipt.json、监控原始序列连续；正式窗口缺点率不得超过0.1% |
| 服务与网络 | Evaluation API仅通过受控网络入口访问；模型API绑定调度器签发的本机隔离地址和端口；api_server_count=1；正式执行期间禁止外部流量 | 端口占用检查、访问控制测试、健康检查和审计日志通过 |
| 维护与恢复 | 服务默认maintenance=true；完成配置校验与封存后按target启用；磁盘不足20%、设备异常、签名服务异常或时钟失同步自动进入维护模式 | 故障注入后停止接单且保留在途证据；恢复须人工复核并留审计记录 |
| 交付验收 | 用虚构fixture验证鉴权、幂等、排队、取消、超时、锁、证据封存、签名和fail-closed；不得使用该结果作性能证据 | 建机验收单由建设方、测试方各一人复核；全部条目通过后方可接收正式请求 |

表附-13 正式target与唯一配置版本结构

| 字段组 | 固定字段 | 生成与拒绝规则 |
| --- | --- | --- |
| 方案身份 | test_plan_version=V5.4；test_plan_sha256；registry_version；target_id；profile_id | 任一值不匹配registry即拒绝；方案升级必须生成新config_id |
| 比较身份 | baseline_role仅B0或B1；comparison仅B0_vs_B1；B0 core/plugin固定为正文值；B1绑定本次交付exact SHA | B1不得取branch、tag或latest；dirty tree、未签提交或SHA空缺即拒绝 |
| 镜像与模型 | B0/B1 OCI repo digest、labels；模型revision、tokenizer revision、分片manifest SHA；BF16或W8A8 profile | 本地image ID或目录名不能替代digest/manifest；profile精度与表附-3不符即拒绝 |
| 服务配置 | 表附-2至表附-4全部规范化字段、完整compilation_config、环境变量和服务前端字段 | 所有字段必须显式出现；null表示有意关闭；不得采用版本默认值 |
| 客户端合同 | 表附-5至表附-7全部请求字段、数据manifest、oracle、arrival、SLO、timeout和repeat | HTTP body只发送endpoint支持字段；同时保存normalized请求和rendered wire request |
| 调度字段 | priority、quota、requested_cards、exclusive=true、queue_timeout、run_timeout、idempotency_key | idempotency_key=SHA-256(requester+target_id+config_id+comparison+submission_nonce)；重复提交返回同一request_id |
| 动态回执 | request_id、hostname、物理NPU序列号、设备号、端口、开始结束时间、CPU核表 | 不作为性能分组差异；必须签入证据包；调度器签发后不得由提交方改写 |
| 配置标识 | comparison_id=SHA-256(JCS({方案、comparison_type、硬件、两侧角色化模型/量化工件、固定服务配置、数据、请求、arrival、采样、SLO、质量、周期、成本口径}))；config_id=SHA-256(JCS({comparison_id、角色、代码、镜像、环境、角色化模型与量化字段})) | 同一comparison_id的B0/B1角色合同必须匹配表附-1；BF16必测线除代码提交、镜像身份和角色标识外使用同一规范化配置；W8A8扩展仅允许固定工件、served_model_name和quantization三项按角色合同取值，不得现场增加其他差别或例外 |
| 激活门禁 | active=false为初始状态；完整资产校验、资格化回执、签名信任链和配置双人复核后改为true | 未完成任一前置项不得生成正式运行令牌；active状态变化写审计日志 |

表附-14 服务启动、请求生成与生效值核验

| 步骤或字段 | 唯一映射 | 执行检查 |
| --- | --- | --- |
| 命令生成 | adapter读取normalized.json并生成argv数组，不拼接shell字符串；server-argv.json逐项保存参数名和值 | 未知字段、重复字段、不能映射字段或不支持的组合立即BLOCKED_CONFIG |
| 模型与精度 | model_path来自已校验manifest；dtype=bfloat16；BF16时quantization=null且不传量化参数；W8A8时传--quantization ascend | 启动回执必须分别显示dtype=bfloat16、quantization=None或ascend；与profile不符即停止 |
| 并行与容量 | TP/PP/DP/DCP、block_size、max_model_len、gpu_memory_utilization、max_num_seqs、max_num_batched_tokens按表附-2和表附-3映射 | 服务日志和metrics导出的effective值逐项匹配；不允许自动缩小max_model_len或batch上限 |
| 缓存与调度 | prefix caching、chunked prefill、FCFS、swap=0、CPU offload=0、speculative/MTP和cudagraph严格按profile映射 | 未列出的推测解码、量化、缓存或图模式一律不得启用；不允许启动失败后降级 |
| OpenAI前端 | host和port由调度器签发；api_server_count=1；chat类endpoint=/v1/chat/completions；A1使用/v1/completions | health/startup/graceful-shutdown timeout均取配置值；端口和hostname仅记回执，不形成新规格 |
| 工具调用 | A2-TOOL和A4工具租户统一启用auto tool choice、同一tool_call_parser、plugin和chat_template；parallel_tool_calls=true | B0/B1启动参数、模板字节和渲染token hash一致；非工具请求不发送tools相关字段 |
| 结构化输出 | structured_outputs_backend及disable_any_whitespace、disable_additional_properties在资格化后固定为具体值；禁止auto | 每次启动读取effective backend；每个请求保存response_format/json_schema原文和hash |
| 规范化与wire字段 | ignore_eos位于客户端：A1/A3=true，A2/A4=false；Completion与Chat分别按表附-5生成logprobs字段；best_of、detokenize等normalized-only字段不作为不支持的HTTP extra发送 | 保存每个唯一请求体、header白名单、rendered body及SHA-256；服务端静默忽略字段视为配置失败 |
| 启动顺序 | 校验方案与资产→获取独占锁→写入env→生成argv→启动容器→轮询health→采集effective receipt→单请求连通性检查→预热→正式测量 | 任一步失败不进入下一步；连通性请求单独标记commissioning，不混入统计 |
| 容量扫描 | 只改变客户端arrival rate；服务进程、argv、env和config checksum在完整rate序列中保持字节一致；rate按表附-6升序且不回退 | 每个rate前后记录checksum；发现服务重启或参数变化则该生命周期无效并完整重跑 |

表附-15 数据manifest、确定性选样与请求身份

| 负载 | 确定性规则 | 必须保存 |
| --- | --- | --- |
| 统一规范 | 文本转UTF-8、Unicode NFC和LF；JSON按RFC 8785规范化；case_key=SHA-256(dataset_revision¦¦case_id¦¦normalized_content)；按case_key升序选取，不随机抽样 | source URI、许可记录、revision、原文件SHA-256、过滤日志、入选与排除case清单 |
| 通用问答/多轮 | DIALOGUE-PUBLIC：合法公开或授权的完整指定分片，不少于20000条有效请求；保留非空user/assistant及原始顺序，最后assistant可仅作为标准答案移除；转换后以user结束；不按内容、语言、长度、主题或性能筛选 | 数据名称、来源、许可、revision、原始数量、可执行数量、排除原因；requests与schedules文件、转换日志、messages、token IDs及总体hash |
| 工具调用 | TOOL-PUBLIC：不少于512个可判定用例；单工具、多工具/并行和多轮均有覆盖；真实tools schema必须可由冻结parser加载 | 全部case、tools原文、期望tool name/arguments、轮次状态、oracle、parser、覆盖统计和文件SHA-256 |
| 推理 | REASON-PUBLIC：不少于1000个确定答案用例；答案抽取失败、超时、空响应均计失败；不得按难度、题型或运行结果排除 | 全部题目、标准答案、抽取结果、原始文件SHA-256、ordered token hash及逐例结果 |
| 结构化输出 | STRUCT-PUBLIC：不少于60个schema；覆盖对象、数组、枚举、嵌套、约束和引用；dialect及外部引用资格规则在执行前固定，全部入选schema均执行 | schema原文、dialect、覆盖统计、资格化日志、prompt、校验器版本、渲染token hash及逐例结果 |
| A2长上下文容量 | LONG-PUBLIC：不少于64篇具有可核验目标事实的授权文本；按document_id与内容hash排序，确定性窗口化生成16条8192+512和16条16384+1024；不使用随机token | 来源段落范围、拼接映射、截取边界、输入/目标token数、输出oracle和ordered hash |
| A3 32K | LONG-PUBLIC确定性生成总上下文32768=30720输入+2048输出的最多64条请求；禁止把32768输入再附加输出 | 每条输入精确token数、文档段落映射、最大64条清单、输出oracle和总体hash |
| 代码 | CODE-GROUP：InstructCoder、LiveCodeBench三类split、HumanEval、MBPP和SyFi按冻结官方版本完整执行；PAIO-CODE-EVAL仅作扩展引用；OpenCode/SWE-bench生产优化轨迹单列。 | 原始任务与测试、编译器/容器、官方scorer版本、逐例代码/编译/测试结果、失败类型、token与时延、文件和结果SHA-256 |
| A4多租户 | 五租户分别引用已冻结的dialogue、tool/agent、reasoning、structured、code清单；按目标输出token投递份额各20%；同一物理数据不复制、不重新抽样 | dataset_id、tenant、record/session标签、目标token预算、预生成arrival时间戳、request_id和case_id一一对应表 |
| token与截断 | 只用冻结tokenizer、chat_template和template kwargs渲染；add_special_tokens及generation prompt按表附-5；truncate_prompt_tokens=null，任何超长样本在资产制作阶段排除 | 原始内容hash、rendered body hash、ordered token IDs hash和实际服务端prompt token计数 |
| 复用规则 | 同一cell、rate和repeat的B0/B1使用同一ordered case和arrival文件；case循环到request cap，不重抽、不重排 | 每个请求的case序号、名义发送时刻、实际发送时刻、send lag和响应关联ID |

表附-16 评测任务状态机、排队与生命周期

| 状态 | 进入与退出条件 | 系统动作 |
| --- | --- | --- |
| RECEIVED | API鉴权、请求签名和幂等检查通过后进入VALIDATING | 生成request_id；原始请求只读保存 |
| VALIDATING | 校验test_plan_sha256、target active、config_id、资产、OCI、签名信任链和配额 | 任一缺失转BLOCKED_CONFIG；不得生成启动命令 |
| QUEUED | 校验通过但资源尚未分配；按priority、提交时间排序 | 资源忙保持QUEUED；排队不计run timeout；心跳和队列位置可查询 |
| ALLOCATING | 取得所需NPU与CPU独占锁并完成设备预检后进入STARTING | 锁冲突回QUEUED；设备异常转INFRA_FAILED并进入维护模式 |
| STARTING | 按表附-14启动并在startup timeout内通过health和effective receipt | 启动错误或参数不符停止服务；保留完整日志；不得改参重启 |
| WARMUP | 连通性检查通过后执行本cell固定预热；预热数据单独标记 | 预热结束清零测量计数但不删除日志；预热失败按正式失败保留 |
| MEASURING | 按冻结arrival、时长、request cap和timeout执行；每30 s写心跳 | 心跳中断120 s转INFRA_FAILED；请求失败、OOM和截断计入本次结果 |
| STOPPING | 测量结束、失败、超时或取消后执行优雅停止；超时后强制终止仅限本任务进程 | 记录退出码、残留进程和释放时间；不得影响其他任务 |
| PACKAGING/SIGNING | 关闭运行目录写入，生成artifact manifest、复算全部hash并由服务端签名 | 证据缺失转FAILED_EVIDENCE；签名后目录不可修改 |
| VERIFIED | 公钥、有效期、撤销状态和全部artifact hash校验通过 | 按表附-18运行自动判定；只有此状态可进入报告 |
| PASSED/FAILED | 所有硬门槛通过为PASSED；任一硬门槛失败为FAILED | 失败不自动重跑、不替换、不从中位数集合删除 |
| BLOCKED_CONFIG/INFRA_FAILED/CANCELLED/TIMEOUT | 分别表示配置不完整、设施故障、授权取消和运行超时 | 均不得放行merge/release；修复后创建新attempt并保留原attempt；仍须取得3次有效生命周期 |

表附-17 异常分类与复测处置

| 异常 | 分类与当次结论 | 处置 |
| --- | --- | --- |
| hash、digest、revision或签名不符 | BLOCKED_CONFIG；未开始正式测量 | 更正资产或发布新config_id；禁止绕过校验 |
| 未知CLI、字段被忽略、effective值不符 | BLOCKED_CONFIG；配置不可执行 | 修订adapter或方案版本；不得删除字段、采用默认值或降级启动 |
| 服务启动失败或不健康 | 固定配置导致则FAILED；宿主故障导致则INFRA_FAILED | 依据启动日志和设备健康证据分类；任何复测均保留原attempt |
| OOM、死锁、进程退出、请求错误 | 工作负载触发时计测试失败 | 不得降低并发、长度、显存利用率或改精度；停止该生命周期并完整留证 |
| 静默截断、token数不符、非法协议 | 对应请求失败；触发质量或正确性门槛 | 保存wire request、原始响应和token计数；修复后从repeat 1完整重跑 |
| 客户端迟发或并发饱和 | 请求进入本地FIFO，保留名义时间与send lag；不丢弃、不重排、不突发追赶 | 超过cell timeout计失败；不得以实际发送速率替代名义投递负载 |
| 监控缺失或采样断点超过0.1% | FAILED_EVIDENCE；利用率、稳定性和成本不可判 | 修复采集链后新建attempt；原性能数据不得单独采用 |
| 磁盘满、掉卡、宿主重启、时钟异常、网络中断 | INFRA_FAILED | 进入维护模式；恢复检查通过后增加replacement attempt，不覆盖原记录 |
| 三次结果波动异常 | 原三次全部保留；按正文方差规则最多追加2次 | 追加不能替换原值；中位数从预声明完整集合计算，不挑最好 |
| 人工取消 | CANCELLED，未通过 | 保留取消人、原因和时间；重新执行须创建新attempt并从服务冷启动开始 |
| B0与B1请求、arrival或出现表附-1未明确列出的配置差别 | 比较无效，BLOCKED_CONFIG | 重新生成同一config version下的两侧合同；不得对结果做事后归一化 |
| 证据包验签失败 | FAILED_EVIDENCE | 禁止进入验收报告、snapshot或website；从原始只读副本重新封包并保留失败包 |

表附-18 指标计算、重复选择与自动判定

| 指标或步骤 | 计算规则 | 判定约束 |
| --- | --- | --- |
| 时间基准 | 所有时间戳使用单调时钟纳秒值；latency=t_last_response−t_actual_send；TTFT=t_first_token−t_actual_send；output_tokens含服务返回的全部生成token | 不得用墙钟跨主机相减；排队send lag另报，不从服务时延中删除 |
| TPOT | output_tokens>1时，TPOT=(t_last_token−t_first_token)/(output_tokens−1)；output_tokens=1时记not_applicable | 单位统一ms/token；不得以ITL均值替代，原始token时间戳同时保留 |
| 吞吐与goodput | output TPS=成功输出token总数/测量墙钟秒；request TPS=成功请求数/测量墙钟秒；SLO goodput=同时满足正确性和该cell全部SLO的请求数/秒 | 预热、cooldown不入分母；正式窗口内错误请求占用的时间不得扣除 |
| 分位数 | 对请求级指标升序排列，采用nearest-rank：rank=ceil(p×N)，取第rank个值；报告mean、p50、p95、p99 | 禁止插值；N和缺失值数量必须随指标报告 |
| 重复与中位数 | 每个cell至少3次独立冷启动生命周期；先在每次内部计算主指标，再对生命周期主指标取数值中位数；偶数追加后取中间两值平均 | 整次生命周期作为选择单元；不得把不同repeat的请求拼接后取中位数，不得挑最好repeat |
| A1 MFU | MFU=effective_model_FLOPs/(测量墙钟秒×表4-12规定的910B2 BF16峰值)；4096×8为唯一主形状；与msprof算子FLOPs偏差不超过3% | 只用未经四舍五入的值判定；辅助形状只作护栏，不可替换主形状 |
| A2容量 | 每个预定义rate点同时满足绝对SLO、质量和错误门槛才合规；最大合规容量为最高合规预定义rate；不插值、不外推 | dialogue和tool按B1-BF16/B0-BF16执行容量≥2.0及共同负载TTFT、TPOT各改善≥20%；P0全量结果如实报告，不用单次全量固定rate替代容量判定；W8A8扩展单列 |
| 质量 | BF16质量百分点差=B1-BF16−B0-BF16；W8A8量化增量=B1-W8A8−B1-BF16；B0原生兼容时另算同量化差。Schema合法率=合法JSON且满足schema的响应数/全部请求；工具成功率=tool name和arguments通过官方oracle的请求数/全部请求 | 协议错误、超时、空响应和截断均计失败；性能结果不得抵销质量失败 |
| A3稳定性 | 窗口吞吐CV=标准差/均值；漂移=(当前窗口指标−首个稳定窗口指标)/首个稳定窗口指标；分别计算median和p99；参照窗口固定为W1；窗口归属按请求完成时刻 | 6个5 min窗口、CV≤5%、median漂移≤10%、p99漂移≤20%，且样本少于1000时0失败；测量区间内TTFT/TPOT的mean/p95/p99均不超过表4-2b的A3绝对SLO |
| A4公平性 | Jain=(Σg_i)^2/(5×Σg_i^2)，g_i为租户实际goodput/投递goodput；服务份额=租户成功输出token/五租户成功输出token总数 | Jain≥0.90；各份额相对20%偏差≤10%；逐租户p99和质量不得被平均掩盖 |
| 成本 | 单位成本=完整生命周期成本/成功输出token数×10^6；计时从服务启动到停止；B0/B1采用同一价格、能耗和分摊口径 | BF16必测降低比例=(B0-BF16−B1-BF16)/B0-BF16；W8A8扩展分别计算量化增量和端到端系统结果；不得混写为纯框架收益；仅使用SLO约束满足的负载点（表4-2b） |
| 自动判定顺序 | ①证据与签名有效；②三次有效生命周期齐全；③正确性和质量通过；④逐repeat计算；⑤取主指标中位数；⑥执行A1—A4硬门槛；⑦生成verdict.json | 任一硬门槛为false则FAILED；证据或样本缺失为CANNOT_DETERMINE；不得用其他cell的提升补偿 |
| 计算示例 | 若dialogue的B0/B1最大合规容量为2/4 RPS，容量比=2.00；共同负载TTFT为800/600 ms，改善25%；TPOT为50/38 ms，改善24% | 三项均达到对应阈值；该数值只说明计算方法，不作为预期结果或宣传数据 |
| 跨场景几何平均 | 对预先冻结的A2与A4所有适用REQUIRED dataset_id×config_id吞吐比等权计算：GM=exp[(1/K)Σln(R_Q,k)]；SUPPLEMENTARY与N/A不进入K | 任一适用REQUIRED结果缺失、FAILED或CANNOT_DETERMINE时，GM不得形成通过性结论；不得在看到结果后改变场景集合或权重 |

表附-19 报告、证据包和现场复核

| 交付项 | 必须内容 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 报告首页 | 项目名称、方案版本与SHA-256、测试机构、测试地点、起止时间、config_id、B0/B1 exact身份 | 任一身份不得用简称、分支或tag代替 |
| 环境与资产 | 硬件、OS、driver、firmware、CANN、torch_npu、容器digest、模型与数据manifest、CPU/NPU绑定 | 与签名receipt逐项一致；全文只引用一个config version |
| 执行记录 | A1、A2六个执行单元、A2-V适用性、A3、A4逐项列出3次及追加repeat；含启动、预热、测量、停止时间和退出码 | 失败、超时、取消、replacement均单列，不得只呈现成功结果 |
| 指标结果 | 每次repeat原始指标、生命周期中位数、B0/B1比较、质量、SLO、稳定性、公平性、利用率和成本 | 保留未舍入机器值；表格显示值不得参与二次判定 |
| 判定说明 | 逐条列出P0、A1—A4门槛、实际值、布尔结果和证据路径；结论词仅PASSED、FAILED、CANNOT_DETERMINE、NOT_EXECUTED_OPTIONAL、INTERNAL_VERIFIED | 必须交付任一项FAILED或CANNOT_DETERMINE时，不得给出整体验收通过 |
| 横向比较检查 | 逐项核对：报告不含跨平台、跨模型规模、跨部署拓扑的排名、综合评分或同表排序；额外交付单列成章 | 数据复核人勾选并签字；发现违规则报告暂缓签发（4.6.9） |
| 启动参数一致性 | B0-BF16与B1-BF16规范化性能配置除代码、镜像和角色标识外差异为0；P0及A2—A4均使用FULL_DECODE_ONLY及相同capture sizes；W8A8扩展只允许固定工件、服务名和quantization变化 | 发现任何表附-1未明确列出的配置差别、任一侧未实际启用图执行或偏离固定配置即判比较无效；不得写解释性豁免 |
| 证据索引 | artifact-manifest.jcs列出全部相对路径、size、SHA-256、生成角色、request_id、target、repeat和median selection | 清单无悬空文件、重复路径或未列文件；全包复算通过 |
| 签名验证 | Ed25519签名、key-id、公钥指纹、trust-store revision、有效期与撤销状态、signature_verified | signature_verified=true方可签发报告；请求HMAC不能替代结果签名 |
| 复算交付 | 随包提供只读的公式说明、oracle入口和verdict.json；第三方从raw数据复算后与报告逐项比对 | 复算差异必须为0；不一致时报告暂缓签发并保留两份结果 |
| 现场复核 | 测试执行人、数据复核人、环境管理员分别填写姓名、单位、日期和签字；测试机构加盖报告章 | 执行、复核不得由同一人兼任；签字页与电子签名证据一并归档 |
| 文件命名 | 正式报告：项目简称_V5.4_<config_id前12位>_验收测试报告.pdf；证据包：同前缀_evidence.tar.zst；校验文件：同前缀_SHA256SUMS | 文件名、报告内config_id和签名manifest一致；禁止覆盖同名历史文件 |
| 归档与发布 | 原始证据、报告、签名和验签记录进入不可变存储；website/snapshot只读取VERIFIED且结论允许发布的bundle | 保留期限按项目档案制度执行；后续复测生成新request_id和新包 |

生效规则：表附-1至表附-19共同构成本次验收依据。每次正式测试将B0/B1 exact提交、镜像摘要、模型清单、数据与到达序列、物理设备、实际命令、运行环境和签名身份归集为唯一comparison_id，并为各角色生成config_id。正式队列只接受B0、B1及B0_vs_B1；固定值不完整、角色合同不匹配、记录缺失、生效校验或签名失败时，不得开展测量或形成验收结论。

# 附（管理性）：V5.4封版前置门禁清单

本附录为发布与封版管理性附录，用于跟踪V5.4发布前尚未解除的门禁项及处置要求；其性质与正文附录“正式测试配置冻结表”（表附-1至表附-19，共同构成本次验收依据）不同，本附录不计入验收依据范围。未解除的必须交付门禁使受影响测试单元不具备正式测量条件；额外交付或补充负载未启用时记为未执行，不阻塞必须交付。

附表G-1 V5.4封版前置门禁清单

| 门禁项 | 现状说明 | 责任方 | 大致解决办法 | 解除标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本标识统一 | 封面、正文、附表、/plan/目录、test_plan_version和报告命名统一为V5.4 | 华中科技大学课题组 | 发布前执行全文版本号和证据包命名扫描 | 仅出现V5.4，不存在任何过期版本号 |
| 总纲入口统一 | 测试方案正文、附表、测试目标登记表、oracle/parser仓库分散引用，缺少唯一入口 | 课题组 | 建立单一总纲文件，逐项列出各交付物路径、版本号与SHA-256，作为第三方核验清单入口 | 总纲覆盖表4-16全部交付材料且逐项可核验 |
| 第三方执行文件封版 | dev-hub仓库中oracle/parser、client adapter尚未冻结到确定commit | 课题组（dev-hub维护人） | 冻结到具体commit并生成SHA-256，绑定进config_id/comparison_id体系 | 每个profile的oracle/parser均有exact revision+hash记录 |
| 授权 | 企业数据、长文本等资产授权/脱敏流程未走完，涉及A2工具类与A3长上下文数据 | 数据与安全负责人 | 按数据类型分别推进授权并明确到期时间；未授权资产先标AUTH_REQUIRED，不进入正式config_id | 相关数据集授权状态在物理注册表中全部为已授权或明确排除 |
| oracle锁定 | 部分单元（工具调用、推理、结构化输出、长上下文）oracle/scorer未与代码同仓绑定revision | 课题组 | oracle/parser与被测代码同仓发布并绑定exact revision/hash，缺失项先标CANNOT_DETERMINE | 所有REQUIRED单元均有绑定revision的oracle/scorer |
| 固定tokenizer锁定 | 部分模型tokenizer校验值尚未全部锁定，影响确定性转换与A1/A3窗口化 | 课题组 | 逐模型锁定tokenizer.json SHA-256并写入model-manifest | 必须交付及拟执行的额外交付模型tokenizer校验值均已登记且B0/B1一致 |
| 确定性转换门禁 | 数据确定性窗口化/转换程序尚未完成验证锁定 | 课题组 | 冻结转换程序版本并生成内容hash，通过后按本方案4.5.2节数据配置流程接入正式data_profile | 转换程序版本、种子、hash均已登记且可复算 |
| 35B代表模型口径 | 浦江实验室已确定Qwen3.5-35B-A3B双卡（TP=2）为必须交付主验收模型 | 浦江实验室/课题组 | 全文和执行包统一按35B口径生成 | 表附-8、启动配置、数据manifest和报告仅使用35B必须交付验收角色 |
| 35B B0结果的配置与来源回执 | 现有《35B B0 baseline.xlsx》仅包含21个数据集的请求吞吐、输出吞吐、总吞吐、TTFT和TPOT数值，未绑定模型、命令、生效配置、运行记录和证据根，不能单独作为正式B0证据 | B0执行工程师 | 提供与该结果表SHA-256相互绑定的完整server argv、client contract、effective/startup receipt、模型与tokenizer manifest、数据及到达序列、镜像和代码身份 | 所有性能相关字段可逐项生成唯一命令，并与结果表及原始请求统一签名后，才可纳入正式B0 |
| A3/A4 SLO与区间参数 | 表4-2b已固定A3与A4有效区间及绝对SLO；A3的Prefill吞吐仅作诊断证据 | 课题组/第三方测试机构 | 按固定SLO生成config_id；保存B0 Prefill诊断值，但不得用于反推、放宽或修改阈值 | 固定SLO、区间和判定程序进入签名配置；不存在临场调参或事后修改判定口径 |
| 额外交付配置冻结 | 本版E1、E2-G和E2-D统一冻结为active=false、NOT_EXECUTED_OPTIONAL | 课题组、派欧云 | 不注册正式target、config_id或测量队列；后续启用必须发布新版本并完整冻结执行合同 | 本版registry中不存在可执行E1/E2 target；状态不阻塞A1—A4必须交付 |
| swe-prefix-reuse状态 | 本版不启用该补充负载的正式target | 课题组 | 如后续启用，发布新版本并完整固化仓库、轨迹池、prepared文件、并发和时长 | 未执行状态不影响A1—A4必须交付结论 |
| B0协议兼容性 | B0（vLLM 0.18）是否支持return_token_ids、prompt ID回显与cache_salt未验证 | 课题组 | 在资格化阶段对B0/B1执行工具协议核验 | 两侧均通过协议核验；否则补充项记CANNOT_DETERMINE |
| 浦江五项源快照资格化 | 五项源快照已冻结并通过1135项SHA-256校验；尚未完成正式registry、scorer、执行合同和镜像资格化 | 课题组、数据安全、第三方 | 以/root/vllm-hust-eval-data/pujiang-five/MANIFEST.json和SHA256SUMS为入口，按表4-5a补齐缺口并登记正式config_id | 五项分别达到EXECUTABLE且B0/B1合同一致；否则记CANNOT_DETERMINE，不得换题、降档或沿用旧遥测 |

上述门禁按项独立跟踪：任一单项解除后可先行启用对应A项的正式测试目标，未解除项按CANNOT_DETERMINE记录阻塞原因，不整体阻塞已具备条件的A1—A4子项。